附二：

规划内项目建设进度情况报告的编写要求

根据国家发展和改革委员会下达危险废物和医疗废物处置项目中央预算内专项资金（国债）投资计划的要求，编制项目基本情况表以及截止至2007年6月底的项目进展情况报告，基本情况表置于文字报告前面，报告需加盖单位公章。进展情况报告主要汇报项目实施总体工作计划、工程招投标情况、设施建设进展和主要形象进度、工程概算执行情况和投资完成情况以及工程管理措施（包括建设质量保证措施）等。危险废物综合处置设施和医疗废物处置设施要分别填写相应的基本情况表，报告内容应详尽，应以工作过程为主，不应简单罗列条目。对需要的资料附复印件。

一、基本情况表见附表2.1、附表2.2。

二、文字报告主要内容

（1）项目业主单位概况

业主单位基本情况、股东组成、股东单位基本情况和主要相关业绩。

（2）项目建设总体工作计划

该工作计划可辅以进度表表示。已完成设施建设的项目，按实际进度说明和表示，正在建设中的项目，按目前的实际进展以及将来预计的计划表示。

（3）土地征用和拆迁情况

土地征用、拆迁主要工作过程、有关费用和补偿上缴落实情况、主要批复。

（4）项目前期工作情况

对处于前期阶段的项目，应根据前述检查内容重点阐述本章内容，对进入工程施工阶段的项目可适当简化。

（5）工程招投标情况

已完成和计划进行的工程建设招标范围。

针对已完成的招标内容，逐一阐述以下内容：

- 招标代理单位和相关资质

- 招标书中对投标单位的资质要求、提出的主要技术性能要求、评标标准、投标保证金、履约担保

- 投标单位

- 评标委员会人员组成（姓名、工作单位、职称、主要负责内容）

- 中标单位商务报价、中标理由

- 合同金额

（6）主体工程建设过程和形象进度

根据项目建设内容分别阐述焚烧系统、非焚烧处置系统、安全填埋系统、综合利用系统以及其他建设内容的建设过程和形象进度。以上形象进度要求附照片（从不同角度拍摄）。

（7）主要环保措施设计和落实情况

（8）主体设备和主要工程质量控制措施（包括选址、勘察、征地、设计、施工和监理等环节相关材料和记录的管理情况）

对引进国外技术和设备的项目，还应阐述其技术和设备的引进过程。

（9）进度和资金控制措施

（10）资金到位和投资完成情况

资金（包括国债资金）管理方式、到位情况；

初步设计计划投资、实际完成的投资和相应的建设内容。

（11）人员培训

人员培训计划，已实施的培训工作（时间、地点、培训内容、培训效果）。

（12）试运营情况和效果

（13）竣工验收工作过程和整改落实情况

（14）主要体会和建议

可以分阶段、建设内容、管理对象（如工程质量、资金等）或者其他方式分别阐述工程建设中的主要做法、成功的经验以及不足之处，对工作过程和效果进行自我评价。提出工程建设管理方面的建议。

附表2.1：

规划内危险废物综合处置设施基本情况表

| 业主基本信 息 | 项目名称 |  |  | 业主单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 业主单位法人 |  |  | 联系方式 |  |  |
|  | 项目联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |
|  | 通信地址（邮编） |  |  |  |  |  |
|  | 国有出资人代表 |  |  |  |  |  |
|  | 主管单位 |  |  |  |  |  |
| 项目基本信 息 | 建设地点 |  |  | 土地获得方式 | 划拨 转让 |  |
|  | 建设进度 | 前期 建设中 试运行 竣工验收 |  |  |  |  |
|  | 建设方式 | 总承包 |  |  |  |  |
|  | 可研报告编制单位 |  | 复核确认投资 |  |  |  |
|  | 计划下发国债 |  | 国债下发批文 文 号 |  |  |  |
|  | 初步设计单位 |  | 初步设计批复时间 |  |  |  |
|  | 初步设计批复投资 |  | 实际到位国债 |  |  |  |
|  | 实际使用国债 |  | 实际使用配套资金 |  |  |  |
|  | 公开招标范围 |  |  |  |  |  |
| 焚烧系统 | 建设规模 |  |  |  |  |  |
|  | 工艺流程 脱酸方法： 干法 半干法 湿法 |  |  |  |  |  |
| 焚烧系统 | 中标单位 |  | 中标价格 |  |  |  |
|  | 回转窑主要尺寸 |  | 回转窑供货单位 |  |  |  |
|  | 布袋除尘供货单位 |  | 在线仪器供货单位 |  |  |  |
|  | 在线监测参数 |  | 在线仪器投资 |  |  |  |
|  | （计划）试运行时间 |  | （计划）环保竣工 验收时间 |  |  |  |
|  | 医疗废物日收集 最大量（吨/日） |  | 医疗废物日收集 最小量（吨/日） |  |  |  |
| 安全填埋系 统 | 固化工艺 |  |  |  |  |  |
|  | 固化物进入填埋场方式 |  |  |  |  |  |
|  | 设计库容 |  | 设计使用年限 |  |  |  |
|  | 设计防渗面积 |  |  |  |  |  |
|  | 是否建设地下水导排系统 |  | 是否使用膨润土 |  |  |  |
| 综合利用系 统 | 综合利用对象和建设规模 |  |  |  |  |  |
|  | 工艺流程 |  |  |  |  |  |
|  | 主要设备供货单位 |  |  |  |  |  |
| 污水处理系 统 | 设计规模 |  | 设计排放标准 |  |  |  |
|  | 工艺流程 |  |  |  |  |  |

附表2.2：

规划内医疗废物处置设施基本情况表

| 业主基本信 息 | 项目名称 |  |  | 业主单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 业主单位法人 |  |  | 联系方式 |  |
|  | 项目联系人 |  |  | 联系方式 |  |
|  | 通信地址（邮编） |  |  |  |  |
|  | 国有出资人代表 |  |  |  |  |
| 项目基本信 息 | 建设地点 |  |  | 建设规模 |  |
|  | 土地获得方式 | 划拨 转让 |  |  |  |
|  | 建设进度 | 前期 建设中 试运行 竣工验收 |  |  |  |
|  | 建设方式 | 总承包 其他方式 |  |  |  |
|  | 可研报告编制单位 |  | 复核确认投资 |  |  |
|  | 计划下发国债 |  | 国债下发批文 文 号 |  |  |
|  | 初步设计单位 |  | 初步设计批复时间 |  |  |
|  | 初步设计批复投资 |  | 实际到位国债 |  |  |
|  | 实际使用国债 |  | 实际使用配套资金 |  |  |
|  | 公开招标范围 |  |  |  |  |
| 医疗废物处置系统 | 工艺流程 |  |  |  |  |
|  | 设计运行时间 |  |  | 供货单位 |  |
|  | 中标价格 |  |  | 包含在价格内的系统组成 |  |
|  | （计划）试运行时间 |  |  | （计划）竣工 验收时间 |  |
|  | 医疗废物日收集 最大量（吨/日） |  |  | 医疗废物日收集最小量（吨/日） |  |
| 污水处理系统 | 设计规模 |  |  | 设计排放标准 |  |
|  | 工艺流程 |  |  |  |  |