附件

宁夏回族自治区第二轮中央生态环境保护

督察报告整改任务清单

第一个方面，贯彻落实习近平生态文明思想有差距

问题一：思想认识不到位

任务1：一些地方和干部对贯彻新发展理念缺乏深刻理解，不能正确把握发展和保护的关系，有的认为宁夏当务之急还是尽快发展，生态环境保护过得去就行；有的认为西北地区自然条件差，短期内改善生态环境不太可能。实际工作中，对宁夏生态环境的脆弱性缺乏足够认识，忽视生态环境容量和资源承载能力，一心只想铺摊子、上项目、扩规模，甚至在黄河岸边布局工业园区、上马高污染项目。对一些突出生态环境问题，存在熟视无睹、推诿扯皮的情况，缺乏主动担当的责任意识，经常是上级提出要求、媒体曝光后才进行整改。

整改实施主体：自治区党委办公厅、政府办公厅及相关部门（单位），各地级市党委和政府

整改验收单位：自治区党委办公厅、政府办公厅、生态环境厅

整改目标：贯彻落实习近平生态文明思想的政治自觉不断增强，生态环境保护“党政同责、一岗双责”有效落实，生态环境治理能力和绿色低碳发展水平持续提升。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改措施：

（一）切实提高政治站位。各地各部门（单位）把深入学习贯彻落实习近平生态文明思想作为重要政治任务，深刻领会和全面落实习近平生态文明思想、习近平总书记视察宁夏重要讲话和重要指示批示精神，认真落实党中央关于生态文明建设与生态环境保护的重大方针政策、法律法规，作为各级党委（党组）理论学习中心组学习的重点内容，列入党校（行政学院）党员干部培训内容，引导各级领导干部切实提高政治站位，树牢绿色发展理念，正确处理发展和保护的关系、全局和局部的关系、当前和长远的关系，全力推进美丽新宁夏建设。

（二）定期研究部署生态环境保护工作。各级党委和政府将生态文明建设和生态环境保护工作纳入重要议事日程，定期研究部署中央生态环境保护督察反馈问题整改和深入打好污染防治攻坚战等重点工作，推动生态环境高水平保护和经济高质量发展。

（三）压紧压实政治责任。严格落实自治区《党委和政府及有关部门生态环境保护责任》、《宁夏回族自治区党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则（试行）》、《宁夏回族自治区生态环境保护督察工作实施办法》，压紧压实党委和政府及有关部门（单位）责任，落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，推动构建党委领导、政府主导、部门齐抓共管、社会共同参与的大环保格局。

（四）着力解决突出生态环境问题。强力推进中央生态环境保护督察反馈问题、黄河流域生态环境警示片披露问题等中央督办交办问题整改，对长期坚持的整改任务，紧盯阶段整改目标，抓细抓常、从严从实整改；对已经完成的整改任务，督促建立健全长效机制，进一步加强日常监管，严防回潮反弹；对整改推进不力、进度明显滞后、问题比较突出的，视情采取通报、约谈、公开曝光、移交问责等措施推动问题整改。

（五）加快推进绿色低碳转型发展。完整准确全面贯彻新发展理念，坚定不移转方式、调结构、换动能，协同推进降碳、节水、减污、扩绿、增长，坚决遏制“两高”项目盲目发展，全面整改在黄河岸边布局工业园区、上马高污染项目问题，加强隐患排查和应急管理，呵护黄河健康安澜，推动生态高水平保护和经济高质量发展互促互进。以建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区为契机，立足区域产业发展基础、资源环境容量、开放开发潜力，推动我区北部、中部、南部地区错位发展、协调发展。

任务2：2020年3月，国家有关部门开展黄河流域“挖湖造景”问题专项检查。自治区开展自查后，对排查出的26个“挖湖造景”突出问题项目提出整改时限。但一些地方和部门推进整改不坚决，部分问题久拖不决、进展滞后。

整改实施主体：自治区发展改革委、林草局，各地级市党委和政府

整改验收单位：自治区发展改革委、水利厅、自然资源厅、生态环境厅、住房城乡建设厅

整改目标：完成26个“挖湖造景”突出问题的整改和验收销号，强化日常监管，杜绝类似问题发生。

整改时限：2022年12月底

整改措施：

（一）按照国家相关部委关于“挖湖造景”问题整改要求，继续督促指导有关市、县和区直相关部门（单位）压实工作责任，紧盯整改进度，加快对未整改到位的银川丝路经济园基础设施项目水系连通工程等3个突出问题完成整改、验收销号。

（二）通过现场查勘、资料查阅等方式，对已完成整改的23个突出问题开展“回头看”。

（三）举一反三，各地级市针对“挖湖造景”问题开展排查，明确具体处置措施，建立整改工作台账，按期完成整改任务。

（四）完善长效机制，各市、县（区）发展改革、水利、自然资源、生态环境、住房城乡建设等相关部门加强日常监管，加大项目审批、取水、用地、环评、施工许可等执法检查力度，从源头解决违法违规问题，防止类似问题再次发生。

任务3：银川丝路经济园基础设施项目水系连通工程按要求应于2020年年底完成整改，银川市行动迟缓，自治区有关部门先后7次发文督导或现场检查均无明显效果，直至此次督察指出问题后，才下决心对工程开挖坑塘实施回填。

整改实施主体：银川市委和政府

整改验收单位：自治区水利厅、发展改革委、自然资源厅、生态环境厅、住房城乡建设厅

整改目标：恢复水系占地区域原始地貌，对违法占用耕地区域配套灌溉设施，种植农作物，复垦复耕1265亩，坚决杜绝“挖湖造景”问题。

整改时限：2022年12月底

整改措施：

（一）2022年4月底前，对水系岸线以内违法建设的构筑物进行拆除清理。将水系两侧微地形土方推运至占地水系内进行回填，对水系回填区域、占地园林绿化区域、推填土占用土地，按照土地整理项目的标准实施平田整地。

（二）合理确定灌溉水源，配套建设灌溉设施，对平田整地区域进行复垦复耕，切实整改“挖湖造景”问题。

（三）2022年6月底前，对水系违规占地行为进行依法调查，核实原因，厘清责任，对违法行为立案查处，对相关责任人严肃追责问责。

（四）建立长效机制，坚决落实“四水四定”，严格水资源、用地、生态空间管控，严禁新增类似问题工程，推动黄河流域生态保护和高质量发展。

任务4：中卫市中宁县亲河湖雁鸣湖水系连通工程、中卫工业园区照壁山水库项目等“挖湖造景”突出问题项目也未按期整改到位。

整改实施主体：中卫市委和政府

整改验收单位：自治区生态环境厅、发展改革委、水利厅、自然资源厅、住房城乡建设厅

整改目标：细化完善整改方案，在已经补充完善规划审批手续和用地审批手续的基础上，依法依规办理北滩渠取水许可证，严格计划用水管理，控制年补给水量94.9万立方米，完成中宁县亲河湖雁鸣湖水系连通工程、中卫工业园区照壁山水库项目“挖湖造景”突出问题整改。

整改时限：2022年10月底

整改措施：

（一）按照亲河湖雁鸣湖水系连通工程“挖湖造景”突出问题整改要求，细化问题整改方案，依法依规办理北滩渠取水许可证。

（二）科学合理配置水资源，优化补水方式，减少黄河补水量。通过北滩渠向亲河湖雁鸣湖补水57万立方米/年，中宁县热电联产集中供热管网中水管道补水37.9万立方米/年，总控制年补给水量94.9万立方米。

（三）依法依规完成中卫工业园区照壁山水库项目问题整改，建设水质在线监测设备实时掌握水库水质，新建水库管护人员生活集污设施防止水体污染，改造维护泵房设备设施做好噪声污染治理，建立健全环境管理制度和环保岗位责任制做好环境管理及环境风险防范措施。

（四）建立长效机制，坚决落实“四水四定”，严禁审批、建设违法违规涉水项目，杜绝“挖湖造景”问题发生，推动黄河流域生态保护和高质量发展。

任务5：青银高速公路临河至水洞沟段两侧及银川河东机场周边矿山地质环境治理工程“挖湖造景”突出问题项目也未按期整改到位。

整改实施主体：自治区林草局

整改验收单位：自治区水利厅、发展改革委、自然资源厅、生态环境厅、住房城乡建设厅

整改目标：压减水域面积，实施生态环境整治修复工程，完成青银高速公路临河至水洞沟段生态环境整治修复工程“挖湖造景”突出问题整改。

整改时限：2022年10月底

整改措施：

（一）开展水资源论证，严格核定黄河用水指标，办理黄河取水许可手续，除保障现有的绿化灌溉用水外，其他区域不得耗用黄河水。

（二）加快实施青银高速公路临河至水洞沟段生态环境整治修复工程，只保留承担灌溉功能的蓄水池，压减水域面积89%，对退出蓄水功能的1870.2亩池底实施生态修复工程，自然恢复1516.2亩，人工促进修复354亩。

（三）举一反三，完善长效机制，强化各级林长的责任落实，坚决落实生态环境保护法律法规和政策规定；严格各类林草建设项目的审核，对涉及“挖湖造景”类项目一律不予审批，依法依规全过程监督管理，坚决从源头杜绝类似问题的发生。

任务6：督察还发现，自查清单以外，仍然存在违规占用耕地建设人造景观问题。银川市贺兰县宁夏绿悦乐享置业有限公司建设的运动景观公园未办理用地审批手续，非法占用耕地18.93亩，开挖水面4.15亩，地方及相关部门均未进行查处。

整改实施主体：银川市委和政府

整改验收单位：自治区水利厅、发展改革委、自然资源厅、生态环境厅、住房城乡建设厅

整改目标：依法查处占用耕地问题，回填违法开挖水系。

整改时限：2022年12月底

整改措施：

（一）核实原因，厘清责任，依法对宁夏绿悦乐享置业有限公司未经批准擅自占用土地开工建设的行为进行立案查处，对相关责任人严肃追责问责。

（二）拆除非法占用18.93亩耕地上的建（构）筑物，恢复耕地功能。依法依规回填违法开挖水面，恢复土地原有功能。

（三）举一反三，开展违规占用耕地建设人造景观问题排查，排查出的问题依法依规严肃处理。

问题二：违规上马“两高”项目

任务7：宁夏单位地区生产总值能耗和电耗分别为全国平均水平的4倍和2倍，但一些地方仍对遏制“两高”项目盲目上马认识不足，未批先建问题突出。

整改实施主体：自治区发展改革委，各地级市党委和政府，宁东能源化工基地党工委和管委会

整改验收单位：自治区发展改革委、工业和信息化厅、生态环境厅

整改目标：建立遏制“两高”项目盲目发展长效机制，2023年12月底违规“两高”项目全部整改到位。

整改时限：2025年12月底

整改措施：

（一）严格落实国家及自治区关于遏制“两高”项目盲目发展工作要求，建立健全管理制度，严把项目备案、核准和各项前期手续办理关口，坚决刹住“两高”项目盲目发展势头。

（二）加快推进督察通报的违规“两高”项目整改，2022年12月底前，督察通报的吴忠市、宁东能源化工基地违规上马“两高”项目全部整改到位；2023年6月底前，督察通报的中卫市违规上马“两高”项目全部整改到位；2023年12月底前，督察通报的石嘴山市违规上马“两高”项目全部整改到位。

（三）制定自治区“两高”项目管理目录，细化“两高”行业范围。各地对照目录深入开展“两高”项目排查，更新“两高”项目清单，明确具体数量，监督推进整治，实行动态管理，依法依规查处整改新发现违规“两高”项目。

（四）制定自治区“十四五”节能减排综合工作方案，实施重点领域节能工程，提升能源利用效率。

任务8：宁东能源化工基地17个在建“两高”项目均属未批先建。宁东能源化工基地“十三五”以来有76个“两高”项目节能审查未通过就开工建设。督察还发现，宁东能源化工基地宁夏宝利公司一期60万吨/年混合油气烃项目2017年3月已建成投产，但至此次督察时尚未办理节能审查手续。

整改实施主体：宁东能源化工基地党工委和管委会

整改验收单位：自治区发展改革委、工业和信息化厅

整改目标：依法依规完成17个未批先建在建“两高”项目和76个节能审查未批先建项目整改；建立长效机制，确保“两高”项目盲目发展得到有效遏制。

整改时限：2022年12月底

整改措施：

（一）严格按照《自治区违规“两高”项目分类处置工作方案》要求，依法处置未批先建“两高”项目，完成违规“两高”项目整改。节能审查未通过的项目，建设单位不得开工建设，已建成的不得投入生产、使用。

（二）严格落实国家及自治区关于“两高”项目管控要求，坚决执行国家及自治区关于石化化工、煤化工产业政策，未纳入国家及自治区产业规划的，一律不得新增布局建设煤制油、煤制烯烃、煤制化肥、煤焦化等煤化工项目，严禁新增电解铝、电石产能。

（三）加强“两高”项目清单化管理，建立“两高”项目清单，实施动态调整，对新发现备案、核准和各项前期手续办理等方面的违规“两高”项目依法查处整改。加大“两高”项目节能监察力度，会同自治区节能主管部门定期组织节能监察行动，严肃查处违反节能法律法规标准的行为。

（四）按照固定资产投资项目节能审查管理办法有关规定，对宁夏宝利新能源有限公司一期项目依法停产整改。约谈宁夏宝利新能源有限公司，开展能源利用现状评价，经自治区节能审查部门审核同意后，方可恢复生产。委托第三方机构对宁夏宝利新能源有限公司整改情况进行评估验收，确保整改措施落到实处。

（五）对责任落实不到位的相关单位及人员进行追责问责。

任务9：中卫市14个在建“两高”项目12个手续不全。中卫市兴尔泰新型材料有限公司2016年已投产，至此次督察进驻时仍未取得节能审查手续。

整改实施主体：中卫市委和政府

整改验收单位：自治区工业和信息化厅、发展改革委

整改目标：2022年12底前完成5个“两高”项目（宁夏钢铁集团有限公司140万吨双高棒、三元中泰6×45000KVA硅铁矿热炉技改、天元锰业2×350MW自备热电厂、伟中能源120万吨焦化、华夏特钢年产80万吨硫酸）问题整改，2023年6月底前完成剩余7个“两高”项目（银河冶炼2×45000KVA铁合金矿热炉、茂烨冶金2×63000KVA硅铁矿热炉及烟气纯低温余热发电、顺泰冶金2×33000KVA硅钙合金矿热炉及余热发电、天元锰业60万吨电解金属锰技改、天元锰业48万吨电解金属锰智能化、华夏科技6×30000KVA密闭式硅锰矿热炉及尾气余热发电、华夏特钢6×30000KVA密闭式稀土铬铁矿热炉及尾气余热发电）问题整改；建立长效机制，确保“两高”项目盲目发展得到有效遏制。

整改时限：2023年6月底

整改措施：

（一）完善实施《中卫市违规在建“两高”项目整改工作方案》，建立健全14个“两高”项目台账。动态调整“两高”项目清单，对新发现备案、核准和各项前期手续办理等方面的违规“两高”项目依法查处整改。

（二）对12个手续不全的项目按照工作要求整改到位，节能审查未通过的项目，建设单位不得开工建设，已建成的不得投入生产、使用。

（三）责令兴尔泰新型材料有限公司年产10万吨氮化硅、50万吨碳化硅及其尾气发电项目停止生产，按照要求办理节能审查手续后恢复生产。

（四）组织相关部门对兴尔泰新型材料有限公司年产10万吨氮化硅、50万吨碳化硅及其尾气发电项目是否符合节能有关法律法规、标准规范、政策进行审查，督促企业对项目能源利用现状评价报告的评审意见进行整改，完善能源利用现状评价报告，提交自治区节能审查部门审核，通过后取得节能审查手续。

（五）对责任落实不到位的相关单位及人员进行追责问责。

任务10：吴忠市通达煤化工公司二期焦化和配套化产项目、宁夏汉唐公司甲醇制乙醇及产业链一体化项目，均未获节能审查批复便开工建设。

整改实施主体：吴忠市委和政府

整改验收单位：自治区发展改革委、工业和信息化厅

整改目标：依法依规完成2个“两高”项目问题整改；建立长效机制，确保“两高”项目盲目发展得到有效遏制。

整改时限：2022年12月底

整改措施：

（一）责令吴忠通达煤化工有限公司二期焦化和配套化产项目、宁夏汉唐公司甲醇制乙醇及产业链一体化项目停止建设，对后续节能审查批复情况跟踪监管，在完成审查并获得批复前，一律不得复工。

（二）动态调整“两高”项目清单，对新发现备案、核准和各项前期手续办理等方面的违规“两高”项目依法查处整改。

（三）严格执行节能审查制度，严把固定资产投资项目节能评估与审查关口，节能审查未通过的项目，严禁开工建设。加强固定资产投资项目节能审查的事中事后监管，落实监管责任，提升监管效率。

（四）对责任落实不到位的相关单位及人员进行追责问责。

任务11：石嘴山市宁夏凌云化工有限公司密闭电石炉及石灰氮项目、宁夏太康药业有限公司密闭电石炉项目等，均未获节能审查批复便开工建设。石嘴山平罗县中兴碳素有限公司等40家企业均未取得节能审查手续，但分别于2018年至2020年陆续投产。

整改实施主体：石嘴山市委和政府

整改验收单位：自治区工业和信息化厅、发展改革委

整改目标：依法依规完成未取得节能审查手续“两高”项目问题整改；建立长效机制，确保“两高”项目盲目发展得到有效遏制。

整改时限：2023年12月底

整改措施：

（一）2022年12月底前，依法依规完成宁夏凌云化工有限公司及宁夏太康药业有限公司违规项目整改工作；全面排查梳理平罗县2018年以来未办理能评投产项目，重点对平罗县中兴碳素有限公司等40家未取得节能审查手续陆续投产的企业进行排查梳理，建立整改台账，开展企业能源利用现状评价，全面整改到位。

（二）举一反三，动态调整“两高”项目清单，2023年12月底前全面摸排全市备案、核准和各项前期手续办理等方面违规建成项目，健全整改台账，完成违规项目整改工作。

（三）严格落实工业固定资产投资项目节能审查制度，加强项目监管，依法依规办理节能审查手续。

（四）对责任落实不到位的相关单位及人员进行追责问责。

任务12：一些地方违规越权审批“两高”项目。2016年以来，宁东能源化工基地先后越权审批宁夏宝廷公司煤焦油及低碳烷烃循环利用等3个项目的节能报告。2021年8月，自治区暂停宁东能源化工基地“两高”项目节能审查后，宁东能源化工基地管委会制定整改方案明确“未落实用能指标的项目，节能审查一律不予批准”，但仅一个月后，宁东能源化工基地经济发展局就在未审查用能指标来源、未落实用能指标要求的情况下，再次擅自批复宁夏煤业公司费托蜡项目。

整改实施主体：宁东能源化工基地党工委和管委会

整改验收单位：自治区发展改革委、工业和信息化厅

整改目标：严格执行节能审查分级权限，开展3个越权审批项目能源利用现状评价，完善节能审查手续，确保依法依规生产经营。核实项目用能指标，加强监督管理，确保项目按照节能审查意见落实节能措施。

整改时限：2022年12月底

整改措施：

（一）组织编制宁夏宝廷公司煤焦油及低碳烷烃循环利用、中国石化长城能源化工（宁夏）公司合成气脱瓶颈及醋酸填平补齐改造、中机国能宁东基地化工新材料园区动力岛煤电等3个项目能源利用现状评价报告，对符合国家能效标准要求的项目，上报自治区节能审查部门审核；对达不到国家能效标准要求的项目，限期进行技术改造，不能改造或逾期不改造的，依法责令关闭。

（二）严格执行《宁夏回族自治区固定资产投资项目节能审查管理办法》，依法按照审查权限开展节能审查工作，建立健全问责长效机制，坚决杜绝再次发生越权审查问题。

（三）委托第三方机构对宁夏煤业公司费托蜡项目用能指标、节能审查手续和节能验收进行评估，未落实节能审查意见的，依法予以处置。

（四）对越权审批的相关单位及人员进行追责问责。

任务13：一些地方采用种种方式玩数字游戏，能耗替代要求落空。中卫工业园宁钢公司140万吨冶金焦项目于2021年4月开工建设，新增的182万吨煤炭消费量指标承诺通过减煤措施替代。督察发现，该公司申报关停工业锅炉累计减煤42.13万吨，但2018年以来年均实际煤耗仅15.14万吨，申报减煤量明显虚假。

整改实施主体：中卫市委和政府

整改验收单位：自治区工业和信息化厅、发展改革委

整改目标：足量补齐26.99万吨缺口或压减宁夏钢铁集团有限公司140万吨焦化项目新增燃煤消耗量，对超出实际减煤量部分坚决不允许企业投入生产。

整改时限：2023年6月底

整改措施：

（一）详细调查园区可替代燃煤潜力。除用于申报宁夏钢铁集团有限公司140万吨冶金焦项目煤炭消费替代量的5家企业外，对园区2018年以来25蒸吨/小时以下所有燃煤锅炉进行全面排查，详细核查拟淘汰锅炉燃煤使用量；对园区停产的耗煤企业进行调查核实，在全园区范围内详细核查可替代燃煤潜力。

（二）完成替代燃煤锅炉淘汰。根据园区燃煤锅炉淘汰情况和工作计划，对照淘汰工业燃煤锅炉清单，对尚未淘汰的工业燃煤锅炉，与相关企业深入协调沟通，制定淘汰（拆除）计划，按期完成淘汰（拆除）任务。

（三）完成燃煤等量替换报批。按照督察通报指出的宁夏钢铁集团有限公司140万吨冶金焦项目申报关停工业锅炉实际煤耗比申报减煤量差26.99万吨的问题，根据调查的园区可替代燃煤潜力，对燃煤替代量缺口申请在全市范围内统筹解决，足量补齐26.99万吨缺口或压减宁夏钢铁集团有限公司140万吨焦化项目新增燃煤消耗量，深入挖掘企业节能、节煤潜力。

任务14：石嘴山市不是用实际减少的煤炭消费量作为新建“两高”项目的煤耗替代指标，而是将已淘汰洗煤企业的1000余万吨洗选加工能力作为煤炭减量指标，并已使用100余万吨指标。

整改实施主体：石嘴山市委和政府

整改验收单位：自治区发展改革委、工业和信息化厅

整改目标：全面梳理排查2018年以来煤炭消费替代情况，完成已使用不合规煤炭消费量替代指标整改，建立长效机制，坚决杜绝使用淘汰洗煤企业的洗选加工能力用于煤炭替代指标。

整改时限：2023年6月底

整改措施：

（一）坚持问题导向，建立典型案例问题整改台账，将遏制“两高”项目盲目发展工作纳入所辖县（区）政府能耗双控工作目标责任评价考核，逐级落实责任，层层传导压力，不折不扣落实问题整改任务。

（二）完成耗煤项目煤炭替代。全面梳理排查2018年以来煤炭消费替代情况，制定整改方案和替代计划，宁夏凯铭瑞环保科技有限公司年产2.5万吨活性炭项目、平罗县国宁活性炭有限公司年产12万吨煤基炭材催化剂技改项目、宁夏恒力生物新材料有限责任公司3×B18MW背压机组工程和石嘴山市盛港煤焦化有限公司煤焦化循环经济产业链提升改造等4个使用不合规煤炭消费指标的项目全部按期完成煤炭消费替代指标的重新替代。严格落实耗煤项目减量等量置换原则，将全市淘汰落后产能的煤炭消减量用于未能按期完成整改项目不合规煤炭消费指标替代，直至完成使用不合规煤炭消费指标的重新替代。

（三）排查除已使用的100余万吨指标外，是否存在其他项目使用该类指标的情况，全面完成使用不合规煤炭替代指标问题整改。

（四）严格耗煤项目节能审查，从严控制新建、改建、扩建耗煤项目审批、核准、备案。建立长效机制，煤炭消费替代中，坚决杜绝煤炭洗选加工能力纳入煤炭消费替代指标。对未落实煤炭消费替代的新增耗煤项目不得出具煤炭消费替代说明。

（五）推动重点用能企业节能降耗技术改造，深入挖掘企业节能、节煤潜力，积极推广清洁能源替代，提升清洁能源消费比重。

问题三：一些部门生态环境保护责任落实不到位

任务15：自治区一些职能部门对所承担的生态环境保护职责没有清晰认识，推进生态环境保护重点工作力度不够。自治区发展改革、工业和信息化部门落实节能审查要求把关不严，部分违建项目查处不及时，监管责任缺位，致使“两高”项目未批先建问题突出。

整改实施主体：自治区发展改革委、工业和信息化厅，各地级市党委和政府，宁东能源化工基地党工委和管委会

整改验收单位：自治区发展改革委、工业和信息化厅

整改目标：严格节能审查把关，加强事中事后监管，依法查处能评未批先建项目，违规“两高”项目全部整改到位，建立遏制“两高”项目盲目发展长效机制。

整改时限：2023年12月底

整改措施：

（一）严格节能审查把关。按照《宁夏回族自治区固定资产投资项目节能审查管理办法》规定，依法组织开展固定资产投资项目节能评估和审查，不符合要求的项目坚决不予通过节能审查。执行《宁夏工业企业单位产品能源消耗限额》标准和《宁夏能耗双控产业结构调整指导目录（试行）》，提高高耗能行业产业准入和能效标准，优化节能审查流程，提高审查效率。

（二）加快处置违规“两高”项目。督促各有关地级市、宁东能源化工基地严格按照自治区违规“两高”项目分类处置工作要求，加快违规“两高”项目整改，2023年12月底前实现违规“两高”项目全部整改到位。

（三）加强节能执法监管。组织开展固定资产投资项目节能审查监督检查，对能评未批先建、节能审查意见不落实等违法违规情况发现一起、查处一起，保持高压态势，彻底扭转能评未批先建突出问题。

任务16：自治区水利部门实施水资源管理制度考核流于形式，一些地方违规超量取用黄河水问题突出。宁夏制定的《实行最严格水资源管理制度考核办法》明确，水资源开发利用红线、用水效率红线、重要水功能区限制纳污红线控制指标未达到考核目标的，应评为不合格。石嘴山市2019年取水总量超计划0.47亿立方米，水资源考核结果却为良好；固原市2019年和2020年抽取地下水量分别超取水指标30%和93%，水资源考核却被评为优秀。

整改实施主体：自治区水利厅，石嘴山、固原市委和政府

整改验收单位：自治区水利厅、发展改革委

整改目标：坚持问题导向，全面修订“十四五”最严格水资源管理制度考核办法，健全和完善最严格水资源管理制度科学的考核体系。

整改时限：2023年12月底

整改措施：

（一）深入自查“十三五”期间最严格水资源管理制度和节水型社会建设考核方面的问题，找准问题症结。

（二）结合自治区水资源条件、经济社会发展状况、水资源区域特点等，加快修订“十四五”最严格水资源管理制度考核办法，因地制宜实施差异化考核。2022年11月底前印发年度水资源考核方案（细则）。

（三）2022年12月底前制定宁夏水资源管理监督检查办法，强化督导监管，压实地方水资源管理主体责任，检查结果纳入年度考核。

（四）强化考核的组织领导，细化考核职责分工和工作流程，确保考核公平公正。

（五）石嘴山市、固原市加快用水权改革，强化水资源管理，严格落实“十四五”管控指标和年度计划，杜绝超指标取用水。

问题四：部分督察整改工作推进不力

任务17：宁夏回族自治区第一轮中央生态环境保护督察及“回头看”整改任务共98项，自治区上报未达到序时进度3项，经现场核查，实际未达到序时进度的有8项。有的地方和部门存在消极应对、敷衍整改现象。

整改实施主体：中卫市委和政府、吴忠市委和政府、石嘴山市委和政府

整改验收单位：自治区生态环境厅、工业和信息化厅、发展改革委、林草局

整改目标：未达序时进度的6项整改任务中，2022年12月底前完成4项，2023年12月底前完成2项。需长期整改的2项整改任务达到阶段性目标要求。

整改时限：2023年12月底

整改措施：

（一）进一步健全督察整改监督管理机制，制定自治区贯彻落实中央生态环境保护督察整改任务验收销号办法，严格督察整改任务验收销号工作，全面、客观、科学、准确地评价整改工作成效，杜绝敷衍整改、表面整改、虚假整改。加强日常巡查和执法监管，严防问题反弹。

（二）将中央生态环境保护督察反馈问题整改情况纳入自治区年度效能目标管理考核，对整改任务未达序时进度的整改实施主体予以扣分。

（三）将8项整改任务列入区、市、县重要督查工作内容，重点开展督查督办，及时通报整改情况。

（四）中卫市、吴忠市、石嘴山市严格落实整改主体责任，在第一轮督察和“回头看”督察整改的基础上，细化整改方案，采取切实可行的整改措施，立行立改、彻底整改，确保未达序时进度的整改任务尽快整改到位；对长期整改的任务，达到阶段性整改目标。2022年12月底前，完成中卫工业园区“一区一热源”问题、平罗精细化工基地污水处理设施不能实现稳定达标排放问题、石嘴山市阳光焦化有限公司在线监测设施运行不正常问题、吴忠市盐池县陈纪元农家乐项目（绿林农业科技有限公司）在保护区内违法扩建项目问题整改；2023年12月底前，完成吴忠市盐池工业园和金积工业园区牛首山产业区“一区一热源”、石嘴山市平罗工业园区崇岗分园“一区一热源”、中卫工业园区紫光天化蛋氨酸有限责任公司异味扰民问题整改。各项整改阶段性考核目标按照具体整改任务设定的目标要求执行。

（五）举一反三，以点带面全面排查梳理中央生态环境保护督察反馈问题整改完成情况，边排查边整改，进一步夯实整改成效。

任务18：督察“回头看”整改方案要求2020年年底前实现工业园区“一区一热源”，但截至督察进驻时，石嘴山市平罗工业园区崇岗分园未建设集中供热设施。

整改实施主体：石嘴山市委和政府

整改验收单位：自治区工业和信息化厅、发展改革委、生态环境厅

整改目标：完成平罗工业园区崇岗分园企业清洁能源取暖改造工作。

整改时限：2023年12月底

整改措施：

（一）全面开展排查摸底。2022年7月底前，完成片区内供热面积、燃煤锅炉情况摸排。

（二）结合崇岗分园实际情况，提出解决措施，于2022年12月底前确定崇岗分园企业供热、用热实施方案。

（三）对未达序时进度整改任务的相关单位及人员进行追责问责。

任务19：中卫市中卫工业园热源管道建设滞后，2020年年底应建设管道管廊15.85公里，仅完成5.22公里。

整改实施主体：中卫市委和政府

整改验收单位：自治区工业和信息化厅、发展改革委、生态环境厅

整改目标：全面完成蒸汽管道工程建设，实现工业园区“一区一热源”整改要求。

整改时限：2022年12月底

整改措施：

（一）结合园区实际，科学合理修改完善中卫工业园区蒸汽管网施工方案，合理布局蒸汽管道，保质保量按期完成工程建设。

（二）对未达序时进度整改任务的相关单位及人员进行追责问责。

任务20：吴忠市盐池工业园、金积工业园区牛首山产业区集中供热落实不到位。

整改实施主体：吴忠市委和政府

整改验收单位：自治区工业和信息化厅、发展改革委、生态环境厅

整改目标：科学制定园区供热管网覆盖方案，进一步完善园区集中供气供热设施，实现应覆盖尽覆盖。

整改时限：2023年12月底

整改措施：

（一）结合园区实际，完成盐池工业园区、金积工业园区集中供气供热规划方案修订编制。

（二）盐池县采取建设背压式热电联产机组、撬装站和铺设天然气管网等方式集中供气供热，实现“一区一热源”目标；金积工业园区利用现有企业余热或新引进热源项目的方式解决牛首山产业区企业集中供气供热问题。

（三）对未达序时进度整改任务的相关单位及人员进行追责问责。

任务21：督察“回头看”指出石嘴山市阳光焦化有限公司在线监测设备运行不正常，二氧化硫数据显示为0。此次督察发现问题依然存在，现场停止投加脱硫剂后，在线二氧化硫数据基本无变化，浓度始终维持在10毫克/立方米以下。

整改实施主体：石嘴山市委和政府

整改验收单位：自治区生态环境厅

整改目标：依法查处企业环境违法行为，确保在线设施正常运行，污染物稳定达标排放。

整改时限：2022年10月底

整改措施：

（一）彻底调查石嘴山市平罗县阳光焦化有限公司在线设施运行不正常问题，开展在线监测设备排查和有效性比对监测，对存在的违法行为依法查处。

（二）督促企业建立生态环境污染防治长效管理制度，定期对在线监测设备进行日常维护和巡检，确保在线设备运行正常；加强烟气脱硫脱硝污染防治设施巡检，保证脱硫脱硝设施稳定运行。

（三）将该企业列入重点网格监管，不定期开展执法监测，加大执法检查频次。

任务22：有的对整改责任推诿扯皮。第一轮督察“回头看”指出，吴忠市盐池县绿林农业科技有限公司非法占用哈巴湖国家级自然保护区，整改方案要求于2019年10月完成全面清理整治并进行生态修复，当地已于同年12月进行验收销号。但督察发现，盐池县自然资源及林草部门和保护区管理局等互相推卸责任，有关项目不仅未按要求拆除，至督察进驻时仍在扩建。

整改实施主体：吴忠市委和政府

整改验收单位：自治区林草局、自然资源厅

整改目标：依法拆除违建设施，完成生态修复。

整改时限：2022年12月底

整改措施：

（一）依法依规拆除非法占用哈巴湖国家级自然保护区的盐池县绿林农业科技有限公司违章建筑，并对毁林违法行为依法立案查处。

（二）加强对自然保护区的巡查监管执法力度，强化政策宣传，规范管理民生设施建设，严厉打击非法占用林地违法犯罪行为，切实守好生态红线。

（三）对未达序时进度整改任务的相关单位及人员进行追责问责。

任务23：一些地方对于群众投诉的生态环境问题重视不够、推动解决不力。第一轮中央生态环境保护督察及“回头看”期间，群众多次举报中卫市紫光天化蛋氨酸公司异味扰民问题，中卫市有关部门督促整改不力，此次督察进驻期间仍有举报。现场核实发现，企业包装车间、甲硫酸车间、废水处理系统等处臭味明显。

整改实施主体：中卫市委和政府

整改验收单位：自治区生态环境厅

整改目标：完成异味产生环节污染防治设施升级改造，减少无组织异味逸散，评估整改效果，加大公众开放频次，接受群众监督和指正，切实解决紫光天化蛋氨酸有限责任公司异味扰民问题。

整改时限：2023年12月底

整改措施：

（一）健全完善群众举报投诉制度，对来信来访问题及时受理、调查、答复和回访，达到企业与周边居民和谐共处，切实提高群众满意度。

（二）针对异味扰民问题约谈紫光天化蛋氨酸有限责任公司，聘请专家对企业各生产环节进行把脉会诊，列出问题清单，2022年6月底前完成整改方案制定。委托专业团队驻厂服务，对企业生产系统的相关环节进行帮扶指导，有效解决异味问题。

（三）2022年12月底前，完成紫光天化蛋氨酸有限责任公司包装车间、甲硫酸车间、废水处理系统等升级改造，以及挥发性有机物无组织在线监测系统安装；2023年6月底前对整改情况进行效果评估，进一步优化完善整改方案，落实整改措施。

（四）加大日常监管执法力度，定期组织对厂区无组织臭气排放进行检测，依法严肃查处无组织臭气超标排放问题。检测报告定期向社会公示，自觉接受社会监督。

任务24：宁东能源化工基地管委会对宁东镇马跑泉村铁路旁堆积大量垃圾问题不进行全面整改，仅对道路两边可视范围内的垃圾进行清理，其余垃圾则通过覆土掩埋方式处理，企图蒙混过关，此次督察期间又多次被群众投诉。

整改实施主体：宁东能源化工基地党工委和管委会

整改验收单位：自治区住房城乡建设厅

整改目标：举一反三，建立长效机制，推动村容村貌显著提升，彻底整改垃圾乱堆问题。

整改时限：2022年12月底

整改措施：

（一）全面彻底清理马跑泉村铁路旁垃圾，覆土掩埋的垃圾按照规范分类处置，生活垃圾集中转运至垃圾发电厂定点收集站，建筑垃圾全部转运至宁东建筑垃圾填埋场。

（二）举一反三，结合乡村振兴战略和农村宅基地征拆工作，全面开展原老庄点人居环境摸排和整治，在居民居住区域配备垃圾桶并定期收运处置，组织实施塞上农民新居1—8区人居环境提升整治工作，切实改善农村环境卫生面貌。

（三）建立长效机制，深入开展农村区域卫生环境宣传教育，建立镇、村、队三级网格员巡查制度，加强垃圾倾倒巡查检查和违法处罚力度，巩固环境卫生整治成果。

任务25：吴忠青铜峡市金昱元化工公司长期将大量电石泥埋于防渗设施不完善的渣场，环境隐患突出，群众多次举报，始终未得到有效整改。

整改实施主体：吴忠市委和政府

整改验收单位：自治区生态环境厅、工业和信息化厅

整改目标：规范处置工业固体废物，全面消除环境隐患。

整改时限：2023年6月底

整改措施：

（一）督促宁夏金昱元化工集团有限公司将埋于防渗设施不完善渣场内的电石泥全部清理到设施完善的填埋场内规范化处置，对防渗设施不完善的渣场开展土壤、地下水检测，依据检测结果，进一步制定风险管控措施和修复治理措施。

（二）全面排查宁夏金昱元化工集团有限公司环境隐患，建立隐患问题清单，督促企业制定整改方案并全面进行整治。

（三）举一反三，对辖区内固体废物产生单位加强监管，确保工业固体废物规范处置。

（四）对群众多次举报，环境隐患突出，至今未得到有效整改问题进行责任倒查。

任务26：石嘴山市西北矿产品仓储加工区内众泰煤业公司等多家企业露天大量堆煤，运输作业粗放，车辆遗撒问题突出，周围居民区长期为煤尘所扰，群众反映强烈。

整改实施主体：石嘴山市委和政府

整改验收单位：自治区生态环境厅

整改目标：建立环境整治长效监管机制，实现原料、产品、生产过程全封闭。

整改时限：2022年12月底

整改措施：

（一）全面排查石嘴山市西北矿产品仓储加工区露天堆煤经营户，对企业违法行为依法查处。

（二）制定加工区整改总方案，企业按照“一厂一策”要求建立整改台账，分类整治，确保所有煤炭经营户建设全封闭储煤仓，配套喷洒设施设备；对场地进行硬化、绿化，建设运煤通道，做好运输车辆苫盖，有效防控扬尘污染。

（三）建立加工区环境保洁机制，明确清扫和洒水降尘频次，切实履行好企业生态环境保护主体责任。

（四）加大日常执法监督检查力度，对露天堆煤、露天生产等违法行为依法查处。

第二个方面，推进黄河流域生态保护和高质量发展存在短板

问题五：违规取水现象普遍

任务27：宁夏全域位于黄河中游，长期以来水资源粗放利用，2020年万元GDP耗水量178.6立方米，是全国平均水平的2.7倍，在沿黄9省区中排名末位，黄河流域水生态、水环境保护工作亦存在较大差距。

整改实施主体：自治区水利厅，各地级市党委和政府，宁东能源化工基地党工委和管委会

整改验收单位：自治区水利厅、发展改革委、工业和信息化厅、农业农村厅、住房城乡建设厅、生态环境厅

整改目标：全面完成“十四五”用水效率指标。

整改时限：2025年12月底

整改措施：

（一）深入自查“水资源粗放利用”、“黄河流域水生态、水环境保护工作”问题，全面分析问题原因，2022年6月底前提出加强水资源高效利用、强化水生态与水环境保护措施。

（二）坚持以水定产，强化水资源刚性约束，优化产业结构和布局，严格限制高耗水产业发展，积极发展节水型农业、工业、服务业。细化分解年度指标，确保到2025年底，银川市万元GDP用水量较2020年下降16%，石嘴山市下降17%，吴忠市下降16%，固原市下降13%，中卫市下降16%，宁东能源化工基地万元工业增加值用水量下降11%。

（三）实施深度节水控水行动。推进农业节水领跑、工业节水增效、城镇节水普及，加大非常规水源利用。2022年12月底前，对高耗水项目摸排，建立台账，开展重点用水户水效评价，强化用水定额管控。2023年12月底前，年用水量1万立方米以上的工业和服务业单位实行计划用水管理。

（四）积极推进河湖“清四乱”，加大河湖保护和治理力度。到2025年主要排水沟入黄口监测断面水质稳定达标。

任务28：一些地方认为“水从门前过，不用也是错”，长期从黄河超量取水。2020年中卫市就因黄河干流超载，被国家有关部门确定为水资源超载地区，并暂停新增取水许可。

整改实施主体：中卫市委和政府

整改验收单位：自治区水利厅、农业农村厅、住房城乡建设厅

整改目标：严格落实中卫市黄河水超载治理方案，按时间节点完成超载治理任务。

整改时限：2023年12月底

整改措施：

（一）严格落实水资源最大刚性约束要求，合理布局农业种植结构、产业发展规模，强化水资源监管，提升节约集约利用水平。各年度按压减目标和总量控制管控目标实施压减措施，实现黄河干流地表水不超载。2022—2023年继续巩固实施压减措施，按照压减水量和耗用水总量双目标控制，实现三年滚动评估不超载。依据每年下达的调度计划，严格按照当年黄河可供耗水量分配及非汛期水量调度计划执行，确保年度不超总量指标。

（二）实施深度节水控水行动，压减高耗水作物，提升改造及发展高效节水灌溉，推进北滩、长鸣等灌区渠道建筑物提升改造，推动企业节水技改，加大园区中水回用，控制管网漏损，建立完善灌区取退排水监测计量体系。

（三）严格管控新增黄河地表水取水许可，除合理的新增生活和脱贫攻坚用水需求以及通过水权交易获取水指标的项目，提级至自治区水利厅审批外，暂停其他项目新增取水许可。

任务29：2019年和2020年，石嘴山市实际从黄河取水多达11.22亿立方米、11.16亿立方米，分别超出取水指标24.7%、19.2%，仅该市润泽供排水公司2020年就违规从黄河超量取用工业用水141万立方米，2021年又违规超量取用368万立方米。

整改实施主体：石嘴山市委和政府

整改验收单位：自治区水利厅

整改目标：用水总量控制在自治区下达的红线管控指标内，严格执行取水许可批复石嘴山市润泽供排水公司的工业用水和生活用水量指标。

整改时限：2023年6月底

整改措施：

（一）2022年10月前，制定超取黄河水整改方案，明确整改措施和完成时限。

（二）坚持以水而定、量水而行，实行总量控制和定额控制相结合，严格执行自治区下达的年度水量分配及调度计划，确保2022年黄河取水量控制在计划指标以内。

（三）2022年8月底前，完成工业用水权确权，优化工业水资源配置。

（四）强化水资源用途管制，加强供水企业监管。依法查处违法取用水行为，润泽供排水公司于2023年6月底前完成取水许可用途变更，并办理取水许可证。

任务30：宁东能源化工基地129家取水工业企业中，112家未获得取水许可证，2021年1月至11月无证取水1782万立方米；还有13家企业实际用水量超年度计划用水量共1101万立方米。

整改实施主体：宁东能源化工基地党工委和管委会

整改验收单位：自治区水利厅、工业和信息化厅

整改目标：依法完善取用水手续，规范企业取用水行为。

整改时限：2022年12月底

整改措施：

（一）2022年8月底前，完成宁东能源化工基地水资源论证区域评估审查，建立用水企业台账，进一步核查企业取水许可、计划用水、水资源税收缴等情况。

（二）通过水权转换或水权交易方式落实用水指标；2022年12月底前，供用水企业依法办理取水许可手续或取得用水权。

（三）2022年12月底前，依法查处企业违法违规用水行为，对逾期未整改到位的依法予以处置。

（四）严格取水总量管控，制定下达企业年度用水计划，督导供用水企业按照年度计划和用水总量供用水。

任务31：固原经济开发区金昱元化工公司2019年、2020年分别无证取水500万立方米、550万立方米。

整改实施主体：固原市委和政府

整改验收单位：自治区水利厅、工业和信息化厅

整改目标：依法完善取用水手续，规范企业取用水行为。

整改时限：2023年6月底

整改措施：

（一）2022年5月底前，完成开发区水资源论证、取水许可审批、计划用水、水资源税收缴等情况排查。

（二）2022年6月底前，完成整改方案制定，明确整改措施、目标、时限和责任单位，建立整改台账。

（三）2022年9月底前，完成规划水资源论证和水资源论证区域评估。

（四）依法查处违法违规取用水企业。2023年6月底前，完善取水许可手续，对逾期未整改到位的依法予以处置。

任务32：吴忠市同心工业园区和盐池工业园区（含萌城工业园）企业无证取水问题同样较为普遍。

整改实施主体：吴忠市委和政府

整改验收单位：自治区水利厅、工业和信息化厅

整改目标：依法完善取用水手续，规范企业取用水行为。

整改时限：2023年12月底

整改措施：

（一）2022年9月底前，完成开发区水资源论证、取水许可审批、计划用水、水资源税收缴等情况排查。

（二）2022年11月底前，完成整改方案制定，明确整改措施、目标、时限和责任单位，建立整改台账。

（三）2022年12月底前，完成规划水资源论证和水资源论证区域评估。

（四）依法查处违法违规取用水企业。2023年12月底前，完善取水许可手续，对逾期未整改到位的依法予以处置。

任务33：为缓解黄河流域用水矛盾，挖掘农业灌溉节水潜力，宁夏建立了水权交易制度。但督察发现，一些地方“水权交易”有名无实、替代承诺流于空文，水权转换节水工程建设迟缓。

整改实施主体：自治区水利厅，各地级市党委和政府，宁东能源化工基地党工委和管委会

整改验收单位：自治区水利厅

整改目标：全面复核水权交易节水措施实施完成情况，从严落实水权交易制度，规范水权交易行为，确保水权交易承诺的节水措施全部建成。

整改时限：2023年12月底

整改措施：

（一）2022年12月底前完成全区水权转换项目节水量复核，确保节水量满足转换水量。

（二）各地完成辖区内跨用途水权交易项目自查梳理，2022年12月底前形成自查报告，确保节水量满足交易量。

（三）银川市政府对贺兰县、永宁县已开展的水权交易高效节水灌溉项目进行节水复核，形成节水复核报告，对未实施的节水工程限期完成。吴忠市政府对利通区、青铜峡市和红寺堡区已开展的水权交易高效节水灌溉项目进行节水复核，形成节水复核报告，对未实施的节水工程限期完成。

（四）制定宁夏用水权收储交易管理办法、宁夏用水权市场交易规则，规范用水权交易行为，指导各地级市规范用水权交易。

任务34：石嘴山市平罗县为解决园区新增项目用水指标，2016年和2017年两次向自治区水利厅书面承诺，新建企业全部通过水权转换获得用水指标，但2017年以来开工建设的59家企业至此次督察进驻时无一取得水权指标，2017年编制的园区水资源论证报告也未通过审批。

整改实施主体：石嘴山市委和政府

整改验收单位：自治区水利厅、工业和信息化厅

整改目标：全面整改平罗精细化工基地园区企业无证取水和违规用水等相关问题。

整改时限：2022年12月底

整改措施：

（一）摸排违法违规取用水行为，建立整改台账，开展工业园区企业无证取水问题整治。

（二）2022年6月底前，依法查处平罗精细化工基地供水企业和用水企业无证取水和违规用水等问题；对相关责任人进行问责。

（三）2022年8月底前，完成园区规划水资源论证和水资源论证区域评估，开展企业用水合理性分析，完成跨区域水权交易，解决园区工业企业用水指标问题。

（四）制定平罗县精细化工基地用水权分配方案，细化工业企业用水权，2022年8月底前完成工业企业水资源使用权确权工作。

（五）2022年12月底前，完成承诺的节水措施对应的节水项目，形成工程节水复核报告。

任务35：2018年，宁夏宝丰能源集团与吴忠市利通区签订了年取用1484.8万立方米黄河水的水权转换协议，至督察进驻时项目已建成并开始取水，但承诺的1.8万亩高效节水灌溉工程始终未建成。

整改实施主体：吴忠市委和政府

整改验收单位：自治区水利厅、农业农村厅

整改目标：建成1.8万亩高效节水灌溉工程，全面履行水权交易协议。

整改时限：2022年10月底

整改措施：

（一）制定利通区和宁夏宝丰能源集团股份有限公司水权交易问题整改方案，对涉及相关责任单位和责任人进行约谈，确保按期完成整改任务。

（二）选择相对集中连片、土地集中经营、节水潜力大、骨干水源有保障的引黄自流区域开展水权交易，实施水源工程、首部工程、田间管道及建筑物工程等高效节水灌溉项目建设。

（三）完成实施高效节水灌溉2个项目3个片区，并投入运行，总建设规模1.8万亩以上。同时完成高效节水灌溉项目节水复核，确保节水量满足水权交易水量。

（四）制定利通区水权交易方面相关管理办法，规范水权交易，杜绝此类问题发生。同时加强高效节水灌溉项目管理，确保项目发挥持续效益。

问题六：中水回用工作推进不力

任务36：全区再生水利用考核降低标准，中水回用率低。2017年3月自治区制定的《“十三五”实行水资源消耗总量和强度双控行动加快推进节水型社会建设实施方案》提出，到2020年全区再生水回用率达到35%。但到2020年实施“最严格水资源管理制度和节水型社会建设考核”时，将各地市再生水利用率考核目标下调为20%。截至2020年年底，全区再生水回用率为25.7%。

整改实施主体：自治区水利厅、发展改革委、工业和信息化厅、住房城乡建设厅

整改验收单位：自治区水利厅、发展改革委

整改目标：2023年12月底，再生水利用率达到35%；2025年12月底再生水利用率达到50%。

整改时限：2025年12月底

整改措施：

（一）自治区住房城乡建设厅对照再生水利用要求，提出加强再生水利用措施，明确各市、县（区）再生水利用年度目标任务，严格对各地再生水利用情况考核。

（二）自治区工业和信息化厅提出工业废水资源化利用措施，明确各工业园区废水资源化利用年度目标任务，严格对各园区废水资源化利用情况考核。

（三）自治区水利厅依据《宁夏“十四五”用水权管控指标方案》划定的各市县非常规水利用最低控制线，2022年10月底前提出2022—2025年全区非常规水利用分年度考核指标，严格对矿井疏干水利用情况考核。

（四）2022年12月底前，自治区水利厅会同相关厅局制定宁夏非常规水利用管理办法，建立非常规水利用奖补机制，把再生水纳入水资源统一配置，促进再生水利用。

（五）自治区发展改革委会同相关厅局对标再生水利用目标，积极争取资金，实施一批再生水利用项目，完善再生水利用基础设施，提高再生水利用能力。

任务37：从实际情况看，石嘴山市第一污水处理厂没有按照批复要求实现中水全部回用，2020年中水回用率仅18%；第二污水处理厂未落实中水全部回用于工业生产的要求，2021年1月至11月工业用水回用率不足2%，1284万立方米尾水未经利用直排黄河。

整改实施主体：石嘴山市委和政府

整改验收单位：自治区住房城乡建设厅、水利厅、发展改革委、工业和信息化厅、生态环境厅

整改目标：2022年12月底前，石嘴山市第一污水处理厂严格落实环评批复中中水回用要求，中水回用于星海湖生态补水、工业企业和绿化；2024年12月底前，完成石嘴山市第二中水厂深度处理设施及配套管网建设，严格落实环评批复中中水回用要求，提高中水回用率。

整改时限：2024年12月底

整改措施：

（一）2022年6月底前完成关于对石嘴山市第一、第二污水处理厂未落实环评批复违法行为的查处。

（二）督促星瀚集团严格落实关于石嘴山市第一、第二污水处理厂环评批复中中水回用的要求，第一污水处理厂尾水经第一中水厂处理后回用于星海湖生态补水、工业企业和绿化；第二污水处理厂尾水经第二中水厂处理后，按照环评要求进行中水回用。

（三）加快中水回用设施建设。2022年12月底前完成石嘴山市第二污水处理厂中水回用工程27公里管线和兴惠湖泵站建设；2024年12月底前完成惠农区第二中水厂深度处理设施及配套管网建设。

（四）加强中水指标计划分配。统筹中水使用，将中水回用纳入计划用水管理，将中水配置至生态补水、工业企业和绿化等，提高中水回用率。

任务38：中卫市中宁县第一污水处理厂2021年再生水利用率仅为6.17%。

整改实施主体：中卫市委和政府

整改验收单位：自治区住房城乡建设厅、水利厅

整改目标：提高再生水利用效率，确保2022年再生水利用率达到30%以上，2023年再生水利用率达到35%，2024年再生水利用率达到40%，2025年再生水利用率达到50%。

整改时限：2025年12月底

整改措施：

（一）健全完善中宁县第一污水处理厂再生水综合利用方案。

（二）利用热电联产集中供热项目，把第一污水处理厂再生水输送至中宁天元锰业热电厂循环使用，提高再生水利用率，到2023年12月底再生水利用率达到35%。

（三）加大再生水利用设备设施、管网等基础设施建设力度，拓宽再生水利用渠道，提高再生水在降尘、保洁、绿化等方面的利用率。

（四）中宁县第二污水处理厂和第四污水处理厂的再生水输送至中宁工业园区，用于绿化灌溉。

（五）严格按照中宁县第一、第二污水处理厂再生水利用系统工程项目规划目标，将中宁县污水经无害化处理达到特定水质标准，实现平均每年利用再生水1460万吨，作为再生水替代常规水资源，用于工业生产、绿化灌溉、生态补水等，确保在2025年12月底再生水利用率达到50%。

任务39：中卫工业园区不仅没有充分利用再生水厂的中水，2021年10月还将112.5万吨新鲜水用于园区绿化，造成水资源浪费。

整改实施主体：中卫市委和政府

整改验收单位：自治区工业和信息化厅、水利厅

整改目标：实现园区中水全部回用，杜绝水资源浪费。

整改时限：2022年12月底

整改措施：

（一）按照《宁夏中卫工业园区中水回用实施方案（试行）》要求，通过采取超定额用水企业实施惩罚性水价和部分企业集中使用中水、其它企业分摊中水成本等方式，倒逼企业节约用水。

（二）进一步完善园区中水管网，及时向宁夏钢铁集团有限公司、宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司等4家企业供应中水，确保中水全部回用。

（三）强化日常监管，确保园区中水厂稳定运行，所产生的中水主要用于工业用水。

任务40：银川市第一再生水厂、第二再生水厂都未配套建设再生水利用管网。

整改实施主体：银川市委和政府

整改验收单位：自治区住房城乡建设厅、水利厅

整改目标：按照规划配套建成再生水回用管网，到2025年12月底，再生水利用率达到50%。

整改时限：2025年12月底

整改措施：

（一）2022年12月底前，对第一、第二再生水厂“三同时”制度落实情况进行排查，依法查处未落实环评要求的情况。督促第一、第二再生水厂（现第四污水处理厂）严格按照环评要求，落实再生水回用。

（二）2023年12月底前，完成第一再生水厂配套再生水管网建设17千米；完成第二再生水厂（现第四污水处理厂）配套再生水管网7千米。

（三）2025年12月底前，依据批复的再生水利用规划，完成第一再生水厂、第二再生水厂（现第四污水处理厂）配套再生水管网建设，保障输水功能。

（四）加大再生水在城市绿化、园林灌溉、湖泊生态补水方面使用量，做到应用尽用、能用尽用。

任务41：工业中水利用措施落实不到位。《宁东能源化工基地2015年—2022年环境保护行动计划》提出，到2020年矿井水回用率达到85%以上。督察发现，宁东能源化工基地矿井水2020年综合利用率仅为26%，2021年也只有37%，远低于目标要求。《宁东能源化工基地核心区中水回用方案》要求，到2020年年底煤化工园区污水处理厂需增加高盐废水处理、蒸发结晶工艺，使出水水质达到工业生产回用水和城市杂用水水质标准，但截至督察进驻时提标改造工作尚未开展。

整改实施主体：宁东能源化工基地党工委和管委会

整改验收单位：自治区水利厅、发展改革委、工业和信息化厅、生态环境厅

整改目标：矿井水利用率达到“十四五”水资源配置规划目标；煤化工园区污水处理厂提标扩建项目2024年12月底前建成并投入使用。

整改时限：2025年12月底

整改措施：

（一）严格落实《关于推进宁东能源化工基地非常规水资源化利用实施意见》，督促国家能源集团宁夏煤业有限公司等企业2022年12月底前，完成矿井水综合利用规划或方案的编制，统筹各煤矿和煤化工项目用水。2022年12月底前，灵新煤矿、羊场湾煤矿矿井水深度处理设施建成投运，2025年12月底前，完成红柳煤矿等矿井水深度处理设施建设和提标改造，矿井水利用率达到“十四五”水资源配置规划目标。

（二）督促国家能源集团宁夏煤业有限公司所属的13家煤矿明确矿井水综合利用项目整改措施和时限，分年度明确矿井水利用目标，同步缩减黄河水使用量。自2024年起，各煤矿黄河水只保障生活用水，生产和绿化用水全部利用矿井水，严禁改变用途。

（三）2024年12月底前完成煤化工园区污水处理厂提标扩建项目，高盐废水出水水质达到工业生产回用水和城市杂用水水质标准。

（四）加强和规范矿井水管理和使用，2023年12月底前完成各煤矿在线监测计量设施安装，提升矿井水在线监测水平。

（五）严格落实《宁夏回族自治区水资源税征收管理暂行办法》，监督煤矿企业依法足额缴纳矿井水水资源税。

问题七：农业用水粗放

任务42：2020年宁夏农业取水量58.64亿立方米，占取水总量的83.5%，农业耗水量占全区总耗水量的78.4%，灌溉水有效利用系数仅为0.551，低于全国平均水平。

整改实施主体：自治区农业农村厅，各地级市党委和政府

整改验收单位：自治区农业农村厅、水利厅

整改目标：全区农业取水总量控制指标为49.47亿立方米（纯农业灌溉水量），灌溉水利用系数达到国家下达的0.59以上,高效节灌率达到58%。

整改时限：2025年12月底

整改措施：

（一）优化调整种植结构，适度压减高耗水作物。

（二）持续推进大中型灌区现代化改造。采取干渠衬砌、大中型泵站更新改造、干渠直开口现代计量设施配套、加强信息化建设等措施，推动青铜峡、固海扩灌等大型灌区骨干供水工程节水。

（三）加快高标准农田建设。按照《宁夏高标准农田建设规划（2021—2030年）》，对灌区内耕地采取平整土地、改良土壤、衬砌渠道等方式，推动田间节水。“十四五”期间，全区计划新建高标准农田320万亩，其中：2021年95万亩，2022年95万亩，2023年45万亩，2024年45万亩，2025年40万亩。

（四）完善机制促节水。按照自治区《关于落实水资源“四定”原则深入推进用水权改革的实施意见》，全面部署优化分配用水量、精准核定用水权、合理确定用水价、构建市场化交易机制、建立监测监管体系等节水改革工作。

任务43：一些地方对农业节水的紧迫性和重要性认识不到位，沿袭传统的农业种植结构，用水方式粗放，超计划取水情况时有发生。

整改实施主体：自治区农业农村厅、各地级市党委和政府

整改验收单位：自治区农业农村厅、水利厅

整改目标：加强农业用水管理，调优种植结构，大力推广滴灌和水肥一体化技术，切实提高农业用水效率。

整改时限：2025年12月底

整改措施：

（一）认真落实“以水定地”要求，强化农业用水精细化管理，加大农业种植调整工作力度，严控高耗水作物种植，扩大抗旱节水高效作物种植，大力推广高效节水灌溉技术、水肥一体化技术和节水农艺技术，加强农业用水管理，实现农业取水量、耗水量不超计划指标，提高水资源利用率。

（二）加快发展高效节水农业。根据自治区《关于加快推进高效节水农业发展的实施意见》，“十四五”时期发展高效节水农业300万亩，其中：2021年21万亩，2022年43万亩，2023年87万亩，2024年75万亩，2025年74万亩。到2025年全区高效节水农业达到685万亩，占比达到58%，北部灌区覆盖率达到40%，中南部灌区基本实现全覆盖。

任务44：石嘴山市平罗县陶乐扬水灌区2019年、2020年农业实际取水量分别超指标1270万立方米、608万立方米。

整改实施主体：石嘴山市委和政府

整改验收单位：自治区农业农村厅、水利厅

整改目标：严格执行农业综合水价改革和超定额累进加价制度，用水量控制在自治区下达的指标范围内，调整农业种植结构，发展高效节水农业。

整改时限：2025年12月底

整改措施：

（一）认真落实“以水定地”要求，编制下达年度平罗县陶乐扬水灌区水量分配计划及调度方案，进一步细化量化用水指标，加强乡镇基层水管组织建设，落实各项水资源管理制度和工作措施，完善节水奖补机制，健全用水统计台账，强化宣传，提高水资源重复利用效率，引导用水户节约用水。

（二）加快实施银川都市圈中线供水工程，到2022年12月底前，建设21座蓄水池、铺设16公里重力流管道和60公里配水管线，提升平罗县陶乐灌区水源供水保障能力。

（三）调整农业种植结构，严控高耗水作物种植。大力推广应用高效节水灌溉技术、水肥一体化技术、节水农艺技术，引进抗旱新品种等实用型节水新技术，减少农业用水量。到2023年12月底前，实施高仁乡高效节灌项目0.6万亩，指导用水户做好田间用水管理。

任务45：银川市沿黄四县（市）及原滨河新区管委会辖区内，黄河河滩行洪区存在种植、畜牧行为，市政府要求2019年12月完成收回整治，但直至督察进驻前收回工作才刚刚完成，灵武市收回的2.8万亩河滩地也未按要求开展生态修复。

整改实施主体：银川市委和政府

整改验收单位：自治区水利厅、发展改革委、农业农村厅、林草局

整改目标：依法依规按照标准完成回收河滩地的生态修复。

整改时限：2023年6月底

整改措施：

（一）2022年12月底前，依法收回河滩地，全面整治河滩地乱占、乱采、乱堆、乱建等突出问题。

（二）加强对黄河河滩地管理，做好宣传引导、隔离保护等工作，禁止黄河河滩行洪区内不符合行洪、输水要求的行为。

（三）灵武市按照河滩地回收整治标准，2023年6月底前完成对收回的2.8万亩河滩地的生态修复。

问题八：流域环境风险隐患突出

任务46：石嘴山市经济技术开发区规划布局了化工等高污染产业，有13家企业距离黄河岸线不足1公里，最近处仅120米，存在较大环境风险隐患。开发区东区污水处理厂距黄河岸线仅100米，却一直未按要求建设事故应急池。国能石嘴山发电公司、国能石嘴山第一发电有限公司内大量原料煤露天堆放，距离黄河岸线仅100米。

整改实施主体：石嘴山市委和政府

整改验收单位：自治区工业和信息化厅、发展改革委、生态环境厅

整改目标：开展现有企业对黄河生态环境保护影响风险评估，依法依规予以处置，严禁在黄河临岸1公里范围内新增“两高”项目。

整改时限：2023年12月底

整改措施：

（一）严格按照《中共宁夏回族自治区委员会关于建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的实施意见》，落实“三线一单”，严禁在黄河临岸1公里范围内新增“两高”项目；开展现有13家企业对黄河生态环境影响风险评估，对符合要求的予以保留，对不符合要求的依法依规予以处置，确保黄河生态安全。

（二）依法查处国能石嘴山发电有限责任公司、国能石嘴山第一发电有限公司等企业违法行为，责令2家公司加快全封闭式储煤仓建设，在储煤仓未建成投运前，对原煤进行苫盖，定期开展洒水降尘。

（三）2022年12月底前，建成投运开发区东区污水处理厂事故应急池。

任务47：银川市河东垃圾填埋场距离黄河干流约3.5公里，距离汇入黄河的坡子沟仅300米，渗滤液处理设施长期不正常运行，填埋区积存渗滤液约23万立方米，严重威胁黄河水环境安全。

整改实施主体：银川市委和政府

整改验收单位：自治区住房城乡建设厅、生态环境厅

整改目标：对积存渗滤液进行全量化处理，消除环境风险隐患，规范管理银川市河东垃圾填埋场。

整改时限：2024年12月底

整改措施：

（一）加强生活垃圾填埋场日常监督管理。严格按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889—2008）要求，做好“雨污分流”，确保污水只减不增。对坝体薄弱地带进行加固，加大坝体巡查频次，防止渗滤液发生渗漏。2023年6月底前，建成渗滤液集液池，实现渗滤液集中单独收集。建设清水池，对处理达标的水收集暂存。

（二）治理提升作业区整体环境。对北侧已封场6.35万平方米区域进行绿化种植，铺设绿化灌溉管网，将处理后的水用于场区绿化，进一步改善提升场区环境。

（三）加大渗滤液处理设施日常维护管理，确保污水处理设施正常运行。2023年12月底前，通过维修渗滤液处理系统、使用移动处理设备等方式，逐步对积存渗滤液进行全量化处理。更新补充填埋场部分作业车辆及机械设备，保障生活垃圾应急处置及日常环境管护需要。加强填埋场日常维护保养和运行经费的保障，确保填埋场正常运行。2024年12月底前，彻底消除垃圾填埋场环境风险隐患。

（四）2022年12月底前，对填埋场暴露的突出问题，查清情况，厘清责任，依规依纪依法追究相关责任人责任。同时，组织对全市建筑垃圾处理设施等环境基础设施生态环境问题开展专项排查整治，对发现的环境违法行为行进严肃查处。

任务48：原银川市滨河新区垃圾填埋场距离黄河干流1.3公里，无相关立项建设、环评批复等手续，也不符合城市总体规划要求，已违规倾倒约10万立方米建筑垃圾、2万立方米生活垃圾。银川市金华源砼业公司紧邻黄河干流，未取得用地审批等手续，长期违规露天作业。

整改实施主体：银川市委和政府

整改验收单位：自治区住房城乡建设厅、发展改革委、自然资源厅

整改目标：将原银川市滨河新区垃圾填埋场倾倒的建筑垃圾、生活垃圾分类处置到位。依法关停取缔银川市金华源砼业公司拌合站。

整改时限：2023年6月底

整改措施：

（一）对原滨河新区垃圾填埋场内倾倒的垃圾进行挖掏筛选分类处理处置，依法依规完善建筑垃圾填埋场所手续，加强运行处置监督管理，规范处理筛选出的生活垃圾。严格按照城市总体规划及相关要求，2023年6月底前处置完毕，杜绝生活垃圾非法填埋。加强监管，杜绝不符合城市总体规划的项目落地。

（二）2022年3月底前，依法关停取缔银川市金华源砼业公司拌合站。2022年12月底前将拆除的设施设备、建筑垃圾全部清理，恢复土地原貌。

（三）2022年12月底前，组织对全市建筑垃圾处理设施等环境基础设施生态环境问题开展专项排查整治，依法查处环境违法行为。

任务49：督察还发现，宁夏生活垃圾处理隐患较多。全区约70%的生活垃圾通过填埋场处理，但一些填埋场配套治理设施不健全，甚至长期“带病运行”，环境污染隐患突出。

整改实施主体：自治区住房城乡建设厅，各地级市党委和政府，宁东能源化工基地党工委和管委会

整改验收单位：自治区住房城乡建设厅、发展改革委、生态环境厅、商务厅

整改目标：有效解决生活垃圾填埋场“带病运行”问题，消除环境污染隐患。

整改时限：2023年12月底

整改措施：

（一）开展生活垃圾处理隐患专项整治。对全区生活垃圾填埋场进行全面“体检”，按照“一场一策”原则，制定生活垃圾填埋场隐患治理工作方案，建立隐患台账，明确责任主体、工作任务和进度安排，解决生活垃圾治理设施“带病运行”的问题，消除环境污染隐患。

（二）加快生活垃圾焚烧处理能力建设。实施银川市生活垃圾焚烧发电三期建设项目。加快石嘴山市生活垃圾焚烧发电厂项目建设进度，2023年12月底前建成并投入运营。吴忠市利通区、红寺堡区、青铜峡市生活垃圾全部转运至吴忠市生活垃圾焚烧发电公司集中处理，减少生活垃圾填埋量。加快推进固原市生活垃圾焚烧发电厂项目建设进度，2022年12月底前建成并投入运营。完善中卫市生活垃圾焚烧发电项目建设，加强对生活垃圾的收集、运输环节管理，提高生活垃圾焚烧处理覆盖率。

（三）提升生活垃圾减量化资源化水平。加快垃圾分类收运设施、厨余垃圾处理设施、可回收物集散场地和分拣处理中心等设施建设，健全再生资源回收利用网络，引导生活垃圾收运网络与再生资源回收网络融合发展，推进垃圾收运系统与再生资源回收利用系统的衔接。

（四）进一步优化生活垃圾处理设施布局。坚持系统谋划、统筹推进、因地制宜、适度超前的建设原则，编制各地生活垃圾分类及无害化处理设施建设规划，逐步建立由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的垃圾处理设施网络，共建共享、协同处置，以城带乡提升城镇垃圾处理能力。

任务50：银川市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目长期超负荷运行，配套处理设施的工艺难以满足需要，离心机污水未经处理就排入城市管网，采样监测结果显示，出水水质化学需氧量、氨氮、总磷、总氮浓度分别超城镇污水处理厂进水要求30倍、19倍、3倍和38倍，恶臭问题突出。

整改实施主体：银川市委和政府

整改验收单位：自治区住房城乡建设厅、生态环境厅

整改目标：健全配套设施，消除风险隐患，保障正常运行。

整改时限：2024年12月底

整改措施：

（一）督促保绿特公司提高加工车间负压除臭能力，2022年12月底前实现加工车间全密闭。对餐厨垃圾收集、运输、处理等产生恶臭扰民环节进行全过程排查整改。定期组织对厂区无组织臭气排放进行检测，检测报告定期向社会公示，自觉接受社会监督，切实解决保绿特公司餐厨垃圾处理恶臭扰民问题。

（二）依法查处违法行为，立即拆除潜水泵设备，全面排查污水排放管线，建立问题清单，逐一整改，确保生产污水全收集全处理。

（三）2023年12月底前，在保持现有餐厨垃圾处理正常运行的前提下，完成对现有餐厨垃圾处理设施设备的提标改造，确保生产污水纳入污水处理设施规范处理，解决沼液处置设施超负荷运行、超标排放问题。

（四）全面排查银川市餐厨垃圾产生量，摸清底数，引进项目，采取先进工艺，建设与银川市实际情况相匹配的餐厨垃圾处理设施，2024年12月底前完成企业长期超负荷运行问题的整改。

任务51：固原市大部分生活垃圾填埋场未配套建设渗滤液处理设施，也未开展地下水监测，环境污染频发，其中西吉县生活垃圾卫生填埋场渗滤液收集处理设施建设滞后。六盘山水务西吉分公司在填埋区外无防渗土坑内违法倾倒2300余吨污泥，马莲乡垃圾填埋场违法设置溢流管将渗滤液直排外环境，地下水及土壤污染风险突出。

整改实施主体：固原市委和政府

整改验收单位：自治区住房城乡建设厅、生态环境厅

整改目标：完善生活垃圾填埋场基础设施，规范处置渗滤液，防范环境污染风险。

整改时限：2022年12月底

整改措施：

（一）全面摸排固原市生活垃圾处置场渗滤液处理和监测设施现状，按照分类施策的原则，对“带病运行”的全面检修，确保稳定运行；对未建设处理设施的，积极争取项目资金，完成设施建设；对不具备建设条件的，统筹进行集中处理。

（二）依据《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术标准》（CJJ93），定期对生活垃圾卫生填埋场大气污染物、填埋气体、渗滤液、地下水、地表水等开展监测。按照生活垃圾卫生填埋场运行监管标准，加强填埋场运行监管。

（三）2022年6月底前建成西吉县城生活垃圾填埋场（二期）渗滤液处理设施并投入运行。维修渗滤液收集池，确保正常使用。

（四）拆除封堵西吉县马莲乡生活垃圾填埋场渗滤液池溢流管。组织第三方专业机构对周边土壤和地下水进行检测和评估，根据评估情况采取相应治理措施，并依法依规追究相关责任人责任。

（五）依法查处六盘山水务西吉分公司的违法行为，清理转运并规范处置违法倾倒的2300余吨污泥。开展生态环境损害赔偿工作，根据调查及评估结果，追究赔偿义务人生态环境损害赔偿责任。

任务52：部分填埋场超期超库容运行。吴忠市同心县城市生活垃圾无害化处理厂超期超库容处置生活垃圾，至督察时每天填埋量仍达100吨，且未开展地下水监测。青铜峡市垃圾无害化处理场已超期服役6年，渗滤液处理设施长期停运。

整改实施主体：吴忠市委和政府

整改验收单位：自治区住房城乡建设厅、生态环境厅

整改目标：全市生活垃圾填埋场实现规范运行，定期开展地下水监测，彻底消除生活垃圾填埋场污染隐患。

整改时限：2023年12月底

整改措施：

（一）2023年12月底前，同心县第二生活垃圾卫生填埋厂完成建设并投入使用，原同心县城市生活垃圾无害化处理厂同步开展封场工作。按要求开展填埋厂地下水监测工作。

（二）2022年7月底前，青铜峡市生活垃圾进入吴忠市生活垃圾焚烧发电公司集中处置。

（三）2022年7月底前，青铜峡市委托第三方机构对生活垃圾无害化处理场进行评估，达到封场条件的于2023年12月底前按照规范封场。

（四）2022年10月底前，青铜峡市对生活垃圾无害化处理场渗滤液处理设施长期停运的问题依法依规查处。启用生活垃圾无害化处理场渗滤液处理设施，定期开展地下水监测工作。

任务53：石嘴山市大武口区生活垃圾填埋场超期服役2年，仍在超负荷运行。

整改实施主体：石嘴山市委和政府

整改验收单位：自治区住房城乡建设厅

整改目标：停用大武口区生活垃圾填埋场，生活垃圾转运至新建的城市生活垃圾焚烧发电设施处置。

整改时限：2024年12月底

整改措施：

（一）评估大武口区生活垃圾填埋场运行情况，根据评估结果，2022年10月底前制定完成填埋场运行管理措施，规范运行管理，确保大武口区生活垃圾填埋场运行效果符合现行生活垃圾处理标准要求。

（二）加快石嘴山市生活垃圾焚烧发电设施工程建设进度，2023年投入运营，停用大武口区生活垃圾填埋场，2024年12月底前按照规范完成封场。

第三个方面，生态破坏问题仍较突出

问题九：违规开采破坏生态

任务54：宁夏三面环沙、干旱少雨，生态本底脆弱，一旦遭到破坏修复难度很大。但一些地方无视生态破坏的严重后果，违规开采破坏生态问题多发频发，一些重要生态系统修复保护不力。

整改实施主体：自治区自然资源厅，各地级市党委和政府，宁东能源化工基地党工委和管委会

整改验收单位：自治区自然资源厅、林草局

整改目标：2022年12月底，编制完善自治区国土空间规划及国土空间生态修复规划，建立矿产资源领域常态化监管机制，健全生态保护修复制度；2023年12月底，科学划定“三区三线”，推进自治区国土空间规划及国土空间生态修复规划编制报审；2024年12月底，推进自治区、市、县（区）国土空间总体规划和国土空间生态修复规划编制审批工作，建成覆盖全域、统筹协调、运转高效的规划体系；长期坚持全方位保护全系统修复，稳妥有序实施一系列重大生态保护与修复工程，持续推进全区生态保护修复提质增效。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改措施：

（一）深入开展矿山排查整治。2022年6月底前，制定自治区在建与生产矿山生态修复管理办法。2022年12月底前，监督指导各市、县（区）及宁东能源化工基地针对违规开采破坏生态问题，举一反三开展严厉打击盗采矿产资源违法活动和矿山严重违法违规生产建设行为专项行动，严肃查处违法违规行为，组织实施生态环境恢复治理；完成历史遗留废弃矿山核查认定，建成全区历史遗留矿山信息库。

（二）建立常态监测监管机制。2022年12月底前，建立健全矿产资源领域监管区、市、县三级联动机制，实行“两报告一方案一清单”动态管理，压实属地管理责任。综合运用卫星遥感影像、宁夏全域1∶2000、矿政管理等基础数据，建立完善矿业权审批与矿山生态环境恢复治理全面挂钩和违法违规问题交办、整改、督办、验收工作机制。健全全区生态保护修复项目入库、审查、变更、监管、验收等管理制度。

（三）构建国土空间规划体系。2022年12月底前，“三条控制线”划定取得初步成果；完善自治区国土空间规划和国土空间生态修复规划；制定自治区县级国土空间生态修复规划编制指南。2023年12月底前，完成“三条控制线”划定报批工作，推进自治区国土空间规划和国土空间生态修复规划报审。2024年12月底前，有序推进市、县国土空间总体规划和国土空间生态修复规划编制报批工作，初步建成整体保护、系统修复、综合治理的“一张蓝图”。

（四）实施生态保护修复工程。组织申报历史遗留废弃矿山生态修复国家示范工程等，持续争取国家生态保护修复项目资金支持。建立全区自然资源领域生态保护修复项目储备库，推进重点区域历史遗留矿山生态修复和国家“双重”规划涉及宁夏项目。

任务55：非法越界采矿问题突出。督察发现，中卫市中宁县14家矿山企业中有6家越界开采。其中铜铁沟陶瓷黏土矿矿业权面积为6.9亩，但越界开采达182亩，矿区山体形成宽约170米的陡坡，生态修复治理难度大，其中矿石、废渣堆放还非法侵占天然牧草249亩，地方相关部门监管不到位、审核把关不严，仍为其延续矿业权证，放任违法行为。中宁县大石子沟北建筑用砂矿，通过办理临时占用手续掩盖越界开采63.9亩砂石的违法行为，也没有受到及时查处。长期以来，中宁县历史遗留矿山修复治理进展严重滞后，截至督察进驻时仅完成应修复治理面积的40%。马道梁多处历史遗留矿山破坏面积近400亩，现场满目疮痍，大量废渣随意堆积，生态修复十分缓慢。

整改实施主体：中卫市委和政府

整改验收单位：自治区自然资源厅、林草局

整改目标：依法查处矿山非法开采问题，全面修复矿山环境。

整改时限：2023年6月底

整改措施：

（一）核查涉嫌越界开采的6家矿山企业，对存在越界开采的矿山企业予以立案查处；加大对矿山企业监管力度，坚决遏制非法越界开采违法行为。制定矿山地质环境恢复治理方案，2022年12月底前完成矿区工程修复。

（二）依法立案查处铜铁沟陶瓷黏土矿越界开采、违法占用天然牧草地等违法行为，涉嫌犯罪问题移交公安机关处理。对该矿进行矿山整治，2022年6月底前完成矿区工程修复。严格规范矿业权出让、延续等程序，严把审核关，加强生产过程监管，坚决杜绝超层越界开采等违法行为发生。

（三）依法立案查处大石子沟北建筑用砂矿违法行为，涉嫌犯罪问题移交公安机关处理。2022年8月底前完成工程修复。

（四）积极争取项目资金，持续推进历史遗留废弃矿山治理。

（五）针对马道梁石料矿及周边环境破坏问题，拆除矿区采矿设备及建（构）筑物，清理废弃矿石及堆放的矿渣，2022年5月底前完成工程修复。

（六）对监管不到位、审核把关不严、违法行为查处不及时的相关责任人员进行问责。

（七）开展生态环境损害赔偿工作，根据调查及评估结果，追究赔偿义务人生态环境损害赔偿责任。

任务56：矿山开采违规侵占破坏草原。吴忠青铜峡市违规占用草原问题突出，80%的在采矿山未办理草原征占手续。吴忠市汇金建材公司、作其石料厂等13家矿产企业未办理草原征占手续，当地林业和草原部门不但不进行查处，反而将其纳入相关矿产企业整合规划支持继续生产，纵容其破坏草原行为。

整改实施主体：吴忠市委和政府

整改验收单位：自治区林草局、自然资源厅

整改目标：依法查处非法占用破坏草原行为，对被破坏草原进行整治修复。

整改时限：2022年12月底

整改措施：

（一）严格执行国家林草局《草原征占用审核审批管理规范》，进一步加强草原征占用审核审批工作，加大宣传力度，严厉打击非法占用使用草原、开垦草原的违法行为，妥善处置草原征占用历史遗留问题。

（二）对依法取得采矿权，采矿面积确定且服务期未满，申请接续用地使用草原采矿的企业，须对已开采部分完成土地复垦后，严格按照《关于进一步加强草原征占用审核审批管理工作妥善处置历史遗留问题的通知》要求，办理接续用地草原征占用审核审批行政许可手续。

（三）对青铜峡市牛首山东麓13家采矿证均已到期的建筑石料用灰岩矿企业，依法注销其采矿许可证，退出矿区。对已被破坏的草原开展修复治理工作。对已经关停的采矿企业不再进行整合；对新设立的采矿企业，依法办理草原征占用等相关手续后，严格按照绿色矿山建设要求进行管理。

（四）厘清审核审批责任主体，对相关部门失职失责行为进行责任倒查，严肃追责问责。

任务57：中卫市中宁县白土岗子石料厂未经审批，在矿区外非法占用破坏草原570余亩。

整改实施主体：中卫市委和政府

整改验收单位：自治区林草局、自然资源厅

整改目标：依法查处非法占用破坏草原行为，对被破坏草原进行整治修复。

整改时限：2022年10月底

整改措施：

（一）依据《中华人民共和国草原法》及《宁夏回族自治区草原管理条例》，对矿山企业未经批准违法违规占地面积大小、破坏程度等作全方位评估，取证固证，及时移交问题线索，依法依规严肃查处。

（二）按照“谁破坏、谁治理”的原则，督促矿山企业严格落实矿山环境恢复治理主体责任，编制规划修复整治方案，对采矿过程中占用破坏土地进行整治修复。

（三）建立常态化执法监管机制，充分利用卫星影像、无人机等技术，加大巡查力度，对发现的违法行为及时依法查处。

（四）开展生态环境损害赔偿工作，根据调查及评估结果，追究赔偿义务人生态环境损害赔偿责任。

任务58：银川灵武市龙翔工贸石料厂超期占用林地，侵占白芨滩国家级自然保护区开采石料。

整改实施主体：银川市委和政府

整改验收单位：自治区林草局、自然资源厅

整改目标：依法查处超期占用林地和侵占保护区问题，对保护区违法开采区域进行生态修复。

整改时限：2023年6月底

整改措施：

（一）2022年10月底前，依法查处龙翔工贸石料厂占用林地和侵占保护区问题，清理生产设施设备和物料。2023年6月底前，加强生态修复保护，对开采区域进行刷坡等地形整理，对侵占保护区区域进行生态修复。

（二）加强保护区管理，做好边界标识标志建立，广泛宣传保护区管理要求，加大巡查监管频次，杜绝砂石料开采等破坏生态违法行为。

（三）开展生态环境损害赔偿工作，根据调查及评估结果，追究赔偿义务人生态环境损害赔偿责任。

任务59：宁东能源化工基地羊场湾、灵新、石槽村、梅花井等煤矸石堆场，也存在违法占用草地问题。

整改实施主体：宁东能源化工基地党工委和管委会

整改验收单位：自治区林草局、自然资源厅

整改目标：依法查处违法占用草地行为，对违法占用草地复垦恢复。

整改时限：2023年12月底

整改措施：

（一）依法查处羊场湾、灵新、石槽村、梅花井煤矿煤矸石堆场违法占用草地的行为。开展生态环境损害赔偿工作，根据调查及评估结果，追究赔偿义务人生态环境损害赔偿责任。

（二）完成煤矸石堆场覆土和复垦植绿，并持续做好养护。

（三）加强监管，新建项目占用草地依法办理征占用手续。

（四）煤矸石优先用于采砂坑回填和煤矿塌陷区生态治理。

（五）支持和鼓励煤矿企业开展矸石利用科技专项研究项目申报，拓展矸石综合利用途径。

问题十：湿地保护不严不实

任务60：2016年国家《湿地保护修复制度方案》要求，省级林业主管部门会同有关部门制定地方重要湿地和一般湿地认定标准和管理办法，发布地方重要湿地和一般湿地名录。督察发现，宁夏仅将国家重要湿地和自治区级重要湿地纳入名录管理，未按要求建立和发布一般湿地名录，造成一般湿地保护不力，部分湿地划界不严格，甚至被违规占用、虚假增补。自治区林业和草原部门2020年对湿地增补审核把关不严，17万亩新增补湿地中存在虚假增补情况，占地56亩的沙湖垃圾填埋场甚至被作为“一般湿地”增补进湿地范围。

整改实施主体：自治区林草局，各地级市党委和政府

整改验收单位：自治区林草局、自然资源厅

整改目标：压实湿地保护责任，落实湿地名录发布法规制度和湿地分级管理制度；实行湿地总量管控，确保增补湿地质量。

整改时限：2023年12月底

整改措施：

（一）规范湿地名录管理，切实保护湿地资源。各地级市按照《中华人民共和国湿地保护法》规定，进一步压实责任，组织辖区内各县（市、区）开展一般湿地名录发布工作，明确一般湿地面积、界线和范围，严格一般湿地管理，并将一般湿地名录及相关数据报自治区林草局备案。2023年12月底前完成一般湿地名录发布工作。

（二）核查虚假增补湿地，确保增补湿地质量。各地级市负责组织辖区内各县（市、区）对新增补的17万亩（888个图斑）进行全面排查核实，对梳理出的1.5万亩（银川市0.3万亩、石嘴山市0.7万亩、吴忠市0.2万亩、固原市0.1万亩、中卫市0.2万亩）疑似问题湿地图斑进行逐一排查核实，采取恢复、重新增补的措施，认真整改落实。石嘴山市组织平罗县对56亩沙湖垃圾填埋场进行彻底清理整治，恢复湿地生态功能。2023年12月底前各县（市、区）完成问题湿地的整改。

（三）自治区林草局会同自然资源厅对各县（市、区）湿地增补严格审核把关，加强技术指导，组织开展湿地年度动态监测，及时更新湿地资源数据库。

任务61：吴忠市在划定湿地保护范围时，将部分耕地、建设项目等不具备湿地功能的已占地块划入湿地，一些重要湿地反而未纳入保护范围，现场检查发现多处湿地图斑与实际情况明显不符。

整改实施主体：吴忠市委和政府

整改验收单位：自治区林草局、自然资源厅

整改目标：核查和调整湿地图斑，维护湿地生态功能及生物多样性。

整改时限：2022年12月底

整改措施：

（一）严格按照自治区湿地数据库，对所辖各县（市、区）湿地图斑进行全面核查，对已划入湿地保护范围的耕地或建设项目等不具备湿地功能的斑块，严格按照程序调整地类，划出湿地保护范围，2022年12月底前完成并上报自治区。

（二）严格按照《宁夏回族自治区湿地名录认定及管理办法》要求，对确实符合重要湿地条件但没有划入的湿地生态功能明显、生物多样性丰富、具有保护价值的湿地，按照程序进行补划，增强湿地生态系统功能，2022年12月底前完成并上报自治区。

（三）加强湿地保护与修复，加大监督管理力度，切实维护湿地生物多样性和生态安全。

任务62：一些建设项目违规占用湿地。吴忠市神农岛位于宁夏黄河国家湿地公园二级生态保护区内，2013年银川旺元投资实业（集团）公司在未办理湿地占用手续的情况下，在神农岛开发建设会所、酒店、垂钓等旅游设施，违规占地约60亩。相关建设项目虽于2019年停止建设，但所占湿地已丧失生态功能。吴忠青铜峡市一百零八塔景区位于青铜峡库区湿地自然保护区内，约275亩土地未按照规定取得占用湿地手续。

整改实施主体：吴忠市委和政府

整改验收单位：自治区林草局

整改目标：优化调整自然保护区范围及功能分区，确保宁夏吴忠黄河国家湿地公园、青铜峡库区湿地自然保护区湿地保护面积不缩减，发挥正常湿地生态功能。

整改时限：2023年12月底

整改措施：

（一）开展生态环境损害赔偿工作，根据调查及评估结果，追究赔偿义务人生态环境损害赔偿责任。

（二）对神农岛南侧在建的建筑物4605.96平方米，平房5栋400平方米、看护房、垂钓、鱼池坝体等设施予以拆除，清除人工养殖设施、畅通水系、补栽补种、修复湿地功能。

（三）银川旺元投资实业（集团）公司违规占用神农岛湿地的问题，待履行完相关司法程序、具备处置条件后，依法依规妥善处置。

（四）针对青铜峡市一百零八塔景区改扩建项目占地275亩的问题，对拆除的部分进行湿地生态修复，对保留的部分补划同等面积的湿地，确保湿地面积不减少。

（五）贯彻落实《中华人民共和国湿地保护法》，加大湿地保护法的宣传，严格湿地保护、利用和修复，加强湿地监督管理，保护湿地生态安全。

问题十一：沙漠生态保护存在隐患

任务63：《国家沙漠公园管理办法》要求国家沙漠公园建设要合理进行功能分区。督察发现，中卫市沙坡头区腾格里沙漠国家公园未按要求划定功能分区，放任旅游业无序发展。截至督察进驻时已有1个旅游项目建成投运，还有7个旅游项目正在建设。

整改实施主体：中卫市委和政府

整改验收单位：自治区林草局

整改目标：完成宁夏沙坡头国家沙漠公园功能区划分；制定并实施中卫市沙坡头沙漠区控制性详细规划，确保旅游业有序发展。

整改时限：2022年12月底

整改措施：

（一）按照原国家林业局《关于同意设立宁夏沙坡头国家沙漠公园的复函》，编制总体规划，报批复单位备案。

（二）规范沙漠公园建设和管理，严格按照总体规划确定的范围进行建设，以保护荒漠生态系统和生态功能为核心，合理利用自然资源，开展生态保护及植被恢复、科研监测、宣传教育、生态旅游等活动。

（三）依照《中卫市国土空间规划》、《宁夏沙坡头国家沙漠公园总体规划》，制定中卫市沙坡头沙漠区控制性详细规划，使各规划之间紧密衔接。

（四）依照《国家沙漠公园管理办法》及《宁夏沙坡头国家沙漠公园总体规划》，对已建成投运和正在建设的8个旅游项目进行核查和处置。

（五）按照《宁夏沙坡头国家沙漠公园总体规划》、中卫市沙坡头沙漠区控制性详细规划，加强在建项目的监管，确保旅游业有序发展。

任务64：原美利纸业集团公司所属林区地下水污染的环境风险尚未排除。

整改实施主体：中卫市委和政府

整改验收单位：自治区生态环境厅

整改目标：第一阶段，到2024年12月底完成风险管控效果评估。第二阶段，根据评估结果，落实管控措施。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改措施：

（一）2022年6月底前完成美利林区地下水风险管控方案专家评审，按照方案开展地下水风险管控工作，2024年12月底前完成风险管控效果评估。

（二）按照中卫美利林区沙漠污染问题地下水环境调查与评估报告技术审查专家意见，采取长期监控自然衰减方式修复，在每月开展自行检测、每季度开展执法监测的基础上，进一步强化应急风险管控。

第四个方面，工业园区生态环境管理不到位

问题十二：园区整合优化流于形式

任务65：宁夏每个县区均建有工业园区，自治区近年来大力推进工业园区整合优化和改革创新，但督察发现，有的尚未摆脱传统发展路径依赖，有的规划布局不合理、基础设施建设滞后，个别园区甚至成为违法企业集中地。国家《关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》要求，限制开发区域内原则上不得建设开发区。自治区《开发区整合优化和改革创新实施方案》也明确“一县一区，每个开发区原则上不超过3个区块”，要求整合相邻、相近的开发区，推进转型升级和高质量发展。督察发现，全区部分园区仍为“一园多区”布局，区块及产业分布散乱、同质化现象明显，导致一些产业无序扩张，资源环境消耗不断加剧。

整改实施主体：自治区工业和信息化厅，各地级市党委和政府，宁东能源化工基地党工委和管委会

整改验收单位：自治区工业和信息化厅

整改目标：抓好开发区区块整合工作，重点督促盐池工业园区调出相应区块，每年支持15个以上开发区基础设施建设项目，强化开发区效能目标考核，严格项目准入管控，强化开发区主导产业项目布局。

整改时限：2023年12月底

整改措施：

（一）抓好开发区区块整合工作。督促各地加快制定整改方案，进一步做好开发区区块整合相关工作，重点督促盐池工业园区调出相应区块。

（二）加强开发区基础设施建设。引导开发区加快布局污水处理、中水回用、固废利用等基础设施项目，通过开发区创新发展专项资金，每年支持15个以上开发区基础设施建设项目，督促各地做好开发区配套设施建设，提升开发区保障水平。

（三）强化开发区效能目标考核。严格对开发区生态环境保护、安全生产、节能降耗、招商引资等方面考核，倒逼开发区提高发展质量和水平，引导开发区进一步聚焦主责主业，提高产业集约集聚发展水平。

（四）加快推动自治区《关于促进开发区体制机制改革创新和高质量发展的实施意见》落实，压实明确生态环境保护、应急安全管理职责，监督执法力量向一线倾斜，强化监督管理，严格项目准入管控，严格落实禁止、限制和淘汰政策。

任务66：吴忠市盐池工业园未严格落实国家和自治区要求，在保留原有5个区块的同时，又于2020年新建大水坑区块，与已有的青山区块同属石膏加工产业。大水坑区块石膏产业的扩张，增加了附近地区石膏矿露天开采规模，对当地草原生态系统的破坏加大。

整改实施主体：吴忠市委和政府

整改验收单位：自治区工业和信息化厅、自然资源厅、林草局

整改目标：加快盐池工业园区整合步伐，积极推进石膏矿山企业整合优化，制定“一矿一策”整治方案，确保生态环境持续改善。

整改时限：2022年12月底

整改措施：

（一）重新制定盐池工业园区整合优化方案，修编《宁夏盐池工业园区总体规划》、《宁夏盐池工业园区产业规划》，持续推进优化空间布局、引导企业集群、产业成链、发展集约，加快形成绿色循环低碳产业体系，推动园区高质量发展。

（二）将青山石膏粉加工区调出园区总体规划，大水坑区块承接石膏制品精深加工，推行石膏矿开采、石膏粉加工整合一体化发展模式。全面排查盐池县石膏开采企业，建立工作台账，实施“一企一策”，明确时间节点和整改措施，确保各项问题按时整改完成。

（三）将青山石膏矿区内距离较近的开采企业采矿权之间的夹缝资源列入2022年自治区地勘基金项目进行整合，逐步压缩石膏采矿权数量，改善散乱分布格局，集中连片规划开采，集约节约开发利用石膏资源，推进绿色矿山建设。

（四）严格落实重点矿业企业准入标准，规范净矿出让、环境影响评价、林（草）地征占用、水土保持及集体土地征收等工作。关停淘汰一批环境问题突出、资源利用率低、经济效益差的矿山。

（五）严格监管石膏矿产资源开发行为，落实矿山开发自然生态修复工作。

任务67：吴忠市盐池工业园内宁鲁石化公司还违反《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》要求和全国重点文物保护范围规定，在明长城保护范围内违法建设。明长城盐池段2013年3月被国务院确定为全国重点文物保护单位，其中头道边段在2020年11月被确定为第一批国家级长城重要点段。督察发现，宁鲁石化公司紧邻头道边段明长城，有400米长城遗址就在厂区范围内。长期以来，该公司不仅没有采取有效措施保护古长城，反而不断在保护范围内搞建设。卫星遥感影像显示，2014年后，宁鲁石化公司在明长城保护范围内违法新建炉渣库、甲醇储罐等工程，其中甲醇储罐距离明长城不足20米，严重威胁明长城遗址安全。

整改实施主体：吴忠市委和政府

整改验收单位：自治区文化和旅游厅

整改目标：全面拆除宁夏宁鲁石化有限公司明长城保护范围内建筑设施，确保明长城文物得到有效保护。

整改时限：2022年10月底

整改措施：

（一）严格执行《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》等规定，对长城、古城堡、烽火墩（台）等文物古迹进行全方位排查，制定保护方案，落实经费保障，对重要点段进行重点保护。依法对宁鲁石化有限公司在明长城保护范围内违法建设行为予以查处。

（二）全面排查宁鲁石化有限公司距长城50米范围内的所有建（构）筑物，建立台账。责令宁鲁石化有限公司依法整改在长城保护范围内的脱硫塔、烟囱等8处建（构）筑物，2022年9月底前完成全面整改工作。

（三）在长城宁鲁石化有限公司段设置保护围栏、设立保护界碑进行有效保护，引导宁鲁石化有限公司加入盐池长城保护协会，对厂区及周边的长城进行常态化保护。

（四）压实属地监管责任，加大执法巡查力度。积极争取项目资金，加大长城保护修缮力度，提升智能化监管水平，切实提高长城保护能力。常态化开展长城保护宣传活动，不断增强全民文物保护意识。

（五）重新修编园区总体规划，将宁鲁石化有限公司区域内长城保护范围土地调出厂区和园区规划。

问题十三：园区污水处理设施建设滞后

任务68：平罗化工产业园污水处理设施2019年9月投运以来长期运行不正常，2021年3月后又一直停运。平罗县政府要求，停运期间园区内的企业自行将污水转运至50公里外委托第三方污水处理厂进行处理。对园区将近两年供排水平衡分析发现，园区2020年、2021年1月至11月工业用水量分别为528万吨、595万吨，但同期有据可查的污水处理量仅为49万吨、31万吨，大量未经处理的污水去向不明。该污水处理厂还违规将近70万吨超标尾水通过渗漏等方式排入外环境。

整改实施主体：石嘴山市委和政府

整改验收单位：自治区生态环境厅、工业和信息化厅、水利厅

整改目标：完成新建污水处理厂建设，确保污水处理厂稳定达标运行，消除污染隐患。

整改时限：2022年12月底

整改措施：

（一）加快污水处理设施建设。加快推进1.5万立方米/天新建污水处理厂建设，2022年6月底前完成建设并投运；建设1万立方米/天再生水资源化利用项目，实现再生水回收利用；2022年12月底前，建立健全污水处理厂运行管理机制，确保稳定运行。

（二）强化企业智能化监管。实行企业供排水闭合化管理，组织供水企业安装智能化总、分进水流量计，完善园区化工企业厂区监控视频、在线监测等设施。实施园区公共排污管网智能化监管等项目，通过更换公共管网观察井带锁井盖、重点区域安装监控设施等措施，强化污水排放源头监管。

（三）加强环境执法监管。进一步对精细化工产业园重点涉水企业污水排放去向进行核查，建立排查清单。新建污水处理厂正式投用前，加强对企业污水转运的全过程、闭合化监管，建立污水转运处置“五联单”管理机制；加强精细化工产业园重点涉水企业日常监管，严肃查处废水超标、偷排等违法行为。

（四）消除尾水库污染隐患。集中处理排放至尾水库的污水处理厂尾水，全部转运至平罗工业园区循环产业园污水处理厂进行处理；开展尾水库底泥监测，根据监测结果规范治理处置，加强1号、2号尾水库管理，采取自然修复和生态蓄洪的方式，消除污染隐患，逐步恢复其蓄洪功能。

任务69：中卫工业园污水处理厂污泥处理装置落后，污泥达不到固体废物填埋场含水率低于60%的要求，只能大量堆存厂内。

整改实施主体：中卫市委和政府

整改验收单位：自治区生态环境厅

整改目标：污水厂污泥含水率降到60%以下，达到固废填埋场接收标准，并及时转运至固废填埋场妥善处置。

整改时限：2022年10月底

整改措施：

（一）加快园区污水处理厂脱泥站房升级改造，切实提升污泥脱水能力，确保污泥含水率降到60%以下，并及时转运至固废填埋场妥善处置。

（二）加大监管力度，依法依规查处污泥含水率未达标、未及时转运等违法行为。

（三）制定中卫市污水处理厂（站）污泥处置管理办法，加强全市污水处理厂（站）污泥监管，降低风险隐患。

问题十四：园区环境污染问题多发

任务70：一些企业非法排放大气污染物。吴忠市盐池工业园宁夏苏沪新材料公司废液焚烧炉烟气脱硝设施长期不运行，直到现场督察前才匆忙开启。太阳山开发区宝瑞隆石化公司部分烟气未经脱硫处理就从应急烟囱外排，监测结果显示，颗粒物、二氧化硫浓度分别超标5倍、7倍。广源矿业公司、宁鄂石膏公司等也存在烟气超标排放问题。一些企业违法使用超标废水熄焦。吴忠市太阳山开发区庆华煤化公司一期项目使用污染物严重超标的循环水熄焦，熄焦水化学需氧量、氨氮、挥发酚浓度分别超标11倍、11倍、609倍。

整改实施主体：吴忠市委和政府

整改验收单位：自治区生态环境厅、工业和信息化厅

整改目标：健全工业园区常态化监督管理机制，提升依法科学精准管理水平。

整改时限：2023年6月底

整改措施：

（一）对宁夏盐池县广源矿业有限公司、太阳山开发区通达煤化工有限公司等7家企业超标排放、不正常运行污染防治设施等行为依法立案查处，责令企业立即整改，严格按照排放标准和操作规范运行。

（二）责令并监督庆华煤化集团有限公司、通达煤化工有限公司限期改正环境违法行为，完善污染防治设施，确保所有熄焦用水达到回用标准。

（三）加快园区低成本化改造，全面完善园区供气供热等配套基础设施，推进青山现有石膏粉加工企业生产燃煤锅炉煤改气、煤改电，启动实施高沙窝集中供热项目，降低能源消耗，减少污染物排放。

（四）深入开展青山石膏加工企业专项整治，对盐池工业园青山区块内所有石膏加工企业大气污染物达标排放情况进行监测排查，核查排污许可制度落实情况，制定“一企一策”整改方案，提升企业污染防治水平，确保企业实现全面达标排放。

（五）加强执法检查，依法对不正常运行污染防治设施、超标排放企业进行立案查处。

任务71：石嘴山市宁夏新生焦化公司不落实环评要求，擅自改变熄焦方式，私设管线将未经处理的蒸氨废水用于熄焦，化学需氧量、氨氮、挥发酚浓度分别超标19倍、53倍和687倍；阳光焦化公司焦炉升级改造项目2020年投产，但配套的干熄焦工程及净排水深度处理系统至督察进驻时仍未建成，熄焦废水挥发酚浓度超标31倍。

整改实施主体：石嘴山市委和政府

整改验收单位：自治区生态环境厅、工业和信息化厅

整改目标：严格按照时限完成干熄焦项目投用，实现废水分类处理循环利用。

整改时限：2022年12月底

整改措施：

（一）依法拆除新生焦化私设的管线，立案查处宁夏新生焦化有限公司、阳光焦化公司环境违法问题。

（二）督促2家焦化企业按照“一企一策”要求制定整改方案，2022年10月底前实现干熄焦项目投用，完善污水处理设施，实现废水分类处理循环利用，2022年12月底前完成干熄焦项目竣工环保验收。

（三）建立生态环境保护长效管理机制，将2家焦化企业纳入重点监管网格，核查排污许可制度落实情况，加大执法检查频次。

问题十五：工业固体废物处置缺口大

任务72：2020年宁夏一般工业固体废物综合利用率仅为42%，低于全国平均水平。

整改实施主体：自治区工业和信息化厅，各地级市党委和政府，宁东能源化工基地党工委和管委会

整改验收单位：自治区工业和信息化厅、发展改革委、生态环境厅

整改目标：全区一般工业固体废物综合利用率达到“十四五”规划目标值。

整改时限：2025年12月底

整改措施：

（一）加强目标管理。2022年12月底前，制定进一步加强一般工业固体废物综合利用工作方案，明确工作目标、任务和措施，压实企业主体责任，支持一批工业固废资源综合利用企业，进一步增强其市场竞争力。

（二）加强源头管理。强化环评约束，明确一般工业固体废物污染防治措施和综合利用途径等；加强环评落实情况日常监管和监督执法，督促企业落实环评要求。2023年12月底前，修订《自治区一般工业固体废物综合利用奖补管理办法》，支持一批资源综合利用项目。建立一般工业固废综合利用信息平台，为全区产废、利废和工业固废技术服务企业提供交流合作信息。

（三）加强综合利用。落实工业固废综合利用政策措施，进一步拓宽工业固废综合利用消纳渠道，确保到2025年12月底，一般工业固体废物综合利用率达到“十四五”规划目标值。

任务73：宁东能源化工基地固体废物产生量大，占全区总量的37%。自治区要求宁东能源化工基地到2020年工业固体废物综合利用率达到78%，但截至2021年11月，综合利用率只有44%。工业固体废物随意倾倒问题屡禁不止。现场检查发现，宁东能源化工基地建筑垃圾填埋场外有大量的粉煤灰，建筑垃圾随意违规掩埋，部分垃圾中还夹杂有沾油废物和废弃轮胎。

整改实施主体：宁东能源化工基地党工委和管委会

整改验收单位：自治区工业和信息化厅、发展改革委、生态环境厅

整改目标：完成自治区下达的年度固废综合利用考核指标，工业固废随意倾倒得到有效遏制，建筑垃圾填埋场规范化管理水平进一步提升。

整改时限：2025年12月底

整改措施：

（一）压实产废企业主体责任。加大投入，深挖潜力，全面实施煤矸石塌陷区生态综合整治，强化工业固废资源化利用水平，煤矸石综合利用率每年稳定达到90%以上。

（二）强化政策引导和资金扶持。2022年12月底前修订完成《宁东能源化工基地工业固废综合利用管理办法》、《宁东能源化工基地工业固废资源化外销实施办法》。“十四五”期间每年安排专项资金奖补产废企业进一步拓展固废利用渠道，扩大区外固废利用市场规模，其中2022年12月底前区外固废综合利用市场达到50万吨，2023年12月底前达到100万吨，2025年12月底前达到120万吨。进一步强化科技创新，2023年完成“大型煤电化基地固废规模化利用成套技术及集成示范”专项课题研究，并适时组织成果推广应用。

（三）综合施策，有效遏制工业固废随意倾倒。强化宁东镇网格化巡查检查力度，依法查处工业固废违法行为，形成警示震慑。严格产废企业固废台账管理，实现产生、收集、贮存、运输、利用、处置全流程监管。

（四）2022年8月底前完成建筑垃圾填埋场相关问题的整改，填埋场外的粉煤灰全部清运至综合渣场，填埋场内建筑垃圾中夹杂的沾油废物和废弃轮胎进行分拣后按规范处置。建立长效机制，制定实施建筑垃圾填埋场进场管理办法，严格进场标准，明确核查和惩罚措施，杜绝非建筑垃圾进场填埋。

（五）开展生态环境损害赔偿工作，根据调查及评估结果，追究赔偿义务人生态环境损害赔偿责任。

任务74：固原市固体废物处置场尚未建成，宁夏金昱元化工公司的钙镁泥只能长期在厂区堆放。

整改实施主体：固原市委和政府

整改验收单位：自治区生态环境厅、工业和信息化厅

整改目标：建成园区固体废物处置填埋场，推进宁夏金昱元化工集团有限公司钙镁泥规范堆放和再利用。

整改时限：2022年10月底

整改措施：

（一）明确专人负责，倒排工期，加快园区固体废物处置场建设进度。

（二）按照固体废物处置场相关管理规定，完善制度、健全机制，规范处置场运行管理。

（三）督促宁夏金昱元化工集团有限公司落实主体责任，按照环评要求配套完善钙镁泥贮存设施，规范钙镁泥存放。

（四）加强日常监管，督促企业强化存放期间污染防治措施的落实，积极引导企业开展资源化再利用。

任务75：吴忠市同盛化工等公司，在周边自然沟壑内非法填埋工业废渣32万余吨。

整改实施主体：吴忠市委和政府

整改验收单位：自治区生态环境厅、工业和信息化厅

整改目标：规范处置32万余吨工业废渣。

整改时限：2023年6月底

整改措施：

（一）2022年3月底前，委托第三方机构对同盛化工西侧的工业废渣属性进行判别和勘察。

（二）2022年12月底前，根据勘察和检测结果，甄别和确认同盛化工倾倒废渣数量，制定科学可行的废渣安全处置方案，责令企业尽快将废渣清理至固废填埋场，并对废渣清理区域进行修复。因相关企业倒闭、破产等原因，造成责任主体缺失的废渣，争取遗留工业废渣治理项目资金，开展填埋区域综合整治，确保将所有废渣清理至固废填埋场。

（三）2023年2月底前，委托第三方对相关区域土壤和地下水环境状况进行检测评估。根据检测结果，如果发生污染，进一步制定风险管控和修复治理措施，2023年6月底前完成。

（四）对金积工业园区范围内自然沟壑、空闲地块和长期停产企业开展排查，举一反三，对发现的问题及时进行整改，坚决杜绝企业非法处置、掩埋和倾倒固体废物。督促指导企业严格按照要求规范化处置固体废物，不断提高固体废物利用处置率。

（五）开展固体废物专项执法检查，严厉查处随意倾倒、堆放固体废物的环境违法行为。